备案编号：[                              ]

备案单位：珠海市建设工程招标投标管理办公室

备案日期：[       ]年[   ]月[   ]日

珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站施工招标文件

招标人（法人公章）：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

法定代表人或被授权委托人(签名或签章)：

招标代理机构（法人公章）： 广东明正项目管理有限公司

法定代表人或被授权委托书（签名或签章）：

2018 年 11 月

招标文件目录

一、专用条款

1.项目概况及招标内容

2.招标方式和招标组织形式

3.最高投标限价和工程量清单

4.投标保证金

5.投标资格

6.投标人过多时的处理方式

7.评标

8.定标

9.招标公告及投标邀请

10.招标议程安排

11.投标有效期限

12.投标费用

13.投标文件

14.投标人参加开标评标会议人员

15.各类人员组成

16.投标报价

17.承包合同

18.签订合同

19.投标人数量不足处理方式

20.废除中标

21.附件列表

22.需要在专项条款说明的其它事项

二、要素与规则

1.资格审查要素表

2.技术标评标要素表

3.经济标评标要素表

4.业绩信誉要素表

5.考察、质询、清标要素表

6.部分推荐入围票决规则

7.较低价排序法规则

8.合理低价排序法一规则

9.合理低价排序法二规则

10.分级选取法规则

11.价格竞争定标法规则

12.直接票决定标法规则

13.集体议事法规则

14.竞争性磋商法规则

三、投标文件否决性条款摘要

1.取消投标资格的情形

2.拒绝投标的情形

3.在开标阶段不予受理的情形

4.围标串标的情形

5.无效投标文件的情形

四、通用条款

1.总则

2.项目概况及招标内容

3.施工合同

4.招标公告及投标邀请

5.招标议程安排

6.投标有效期限

7.投标资格

8.投标费用

9.投标保证金

10.投标报价

11.投标文件

12.投标人参加开标评标会议人员

13.细微偏差修正

14.资格审查委员会

15.评标委员会

16.定标委员会

17.开标、评标、定标、中标

18.签订合同

19.废除中标

五、开标、资格审查、评标、定标工作细则

1.开标

2.资格审查

3.评标环节入围会

4.评标

5.定标

六、投标人应当遵守的投标文件格式

七、附件

一、专用条款

1.项目概况及招标内容

| 1.1 | 招标人 | 名 称：[珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心] 通讯地址：[斗门区井岸镇井湾路670号205室] 邮政编码：[519100] 联 系 人：[张 瑜] 联系电话：[0756-5551330] |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标代理 机构 | 名 称：[广东明正项目管理有限公司] 通讯地址：[珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼] 邮政编码：[519000] 联 系 人：[李斌] 联系电话：[0756-3263132] 传真：[ ] 电子邮件：[527770904@qq.com] 网址：[ ] |
| 1.3 | 项目名称 | [珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站施工] |
| 1.4 | 项目地址 | [珠海市斗门区] |
| 1.5 | 项目类别 | □房屋建筑/□公路工程/□铁路工程/□港口与航道工程/■水利水电工程/□电力工程/□矿工工程/□冶金工程/□石油化工工程/□市政公用工程/□通信工程/□机电工程/□其他[ ]。 |
| 1.6 | 招标内容 | 项目概况：东南卡泵站为珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程新建的四座泵站之一，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型，工程主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级，临时建筑物级别为4级，总设计流量为24立方米/秒，水泵机组为5台，装机功率1400千瓦。泵站的主要建筑物顺水流方向布置依次为：内港抛石防冲段、内港干砌石海漫、内港浆砌石海漫，拦污栅桥，前池、进水池、主泵房外海混凝土护坦、外海浆砌石海漫、外干砌石海漫、外海抛石防冲段。具体详见招标工程量清单及图纸。 |
| 1.7 | 预算金额 | ■[56152560.26]元。 □本项目预算金额送审价[ ]。招标人承诺在投标截止时间15日前公布审定预算金额，按调整后的预算金额进行招标。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.8 | 使用财政性 资金 | ■全部使用财政性资金，本项目使用了[市]级财政性资金 □部分使用财政性资金，本项目使用了[ ]级财政性资金，占总投资的[ ]%。 □未使用财政性资金。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.9 | 资金到位 情况 | ■全部到位/□50%以上到位/□启动资金到位。 |
| 1.10 | 勘察单位 | [ ] |
| 1.11 | 设计单位 | [湖北省水利水电规划勘测设计院] |
| 1.12 | 监理单位 | [湖北省水利水电规划勘测设计院] |
| 1.13 | 预算和 最高投标限价编制单位 | [深圳市合创建设工程顾问有限公司] |
| 1.14 | 可以提供的 勘察设计 文件 | □地质资料[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 □水文资料[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 ■勘察文件[ 1 ]份[ ]页，编号：[ ]。 ■设计文件[ 1 ]份[ ]页，编号：[ ]。 ■其它事项：[招标用图纸（需购买，具体费用详见本招标文件12.2条规定）]。 |
| 1.15 | 可以提供的 施工现场 条件 | □施工用水：□已通/□未通，距离施工现场约[ ]米。 □施工用电：□220V/□380V，□已通/□未通，距离施工现场约[ ]米。 □施工道路：□已通/□未通，距离施工现场约[ ]米。 □施工场地：□已平整/□未平整，可供堆放材料及搭设临时设施场地[ ]平方米。 □剩余土方、建筑垃圾堆放地点距离施工现场约[ ]米。 ■其它事项：[1、招标人只提供现场现状，施工用水、用电（含接驳费）由投标单位自行解决，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整。2、施工用水用电、排水排污由中标人自行解决，费用在报价中综合考虑，无论接通距离远近，均不因此增减费用，亦不因此延长工期。 3、现场条件（含交通）以现状为准，投标人务必进行现场踏勘，投标人认为不满足施工条件的，费用在报价中综合考虑，中标后不因此增加任何费用，亦不因此延长工期。4、供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由中标人负责整理及维护；若中标人认为招标人提供的场地不能完全满足工程施工需要时，中标人可使用其他场地（中标人自行解决），为本工程施工提供服务。所需费用由中标人负责，中标人不得以此为由提出增加费用和延长工期的主张。5、施工场地的临时排水、排污，由中标人按招标人及规划部门的要求设置；施工场地内已有的排水、排污设施，在施工期间由中标人使用、管理及维护，如有损坏，由中标人负责修复，所需费用在报价中综合考虑。6、扬尘管理应该符合珠斗府[2017]12号，珠海农水[2017]250号以及行业部门要求。]。 |
| 1.16 | 标段划分 情况 | □本项目共分[ ]标段，投标单位□可以/□必须同时投标多个标段，但最多只能中一个标段。各标段评标顺序为[ ]。投了多个标段的投标单位，如果已中一个标段的，不再参与其它标段定标。每一个标段定标完成后，如有其余标段剩余合格投标人不足3个的，按本章第19.1项规定执行。 □本项目共分[ ]标段，投标单位□可以/□必须同时投标多个标段，可以同时中多个标段，但每标段拟派项目负责人必须为不同的项目负责人。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.17 | 招标次数 | ■本项目为第[1]次招标。 |

2.招标方式和招标组织形式

| 2.1 | 招标方式 | ■公开招标。 □邀请招标。 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标组织 形式 | ■委托招标。 □自行招标。 |

3.最高投标限价和工程量清单

| 3.1 | 最高投标 限价 | ■[56152560.26]元。 □招标人承诺在投标截止时间15日前公布最高投标限价。 ■其它事项：[同预算金额]。 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | 招标工程量 清单 | ■详见招标文件附件—《工程量清单》。 □招标人承诺在投标截止时间15日前公布工程量清单。 □其它事项：[ ]。 |

4.投标保证金

| 4.1 | 投标保证金 金额 | ■[110]万元。 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 投标保证金 提供方式 | ■现金（采用银行转账方式）。 ■银行保函（采用招标文件第六章规定格式）。 □其它方式：[ ]。 ■其它事项：[1、采用现金方式提交投标保证金的，必须通过银行转账，且必须从经交易中心登记备案的企业基本账户中转出。投标人需通过“建设工程投标保证金管理系统”获取投标保证金收款账号信息，向指定收款帐号转入足额投标保证金，提交时限应满足《招标议程安排表》要求。采用现金方式提交投标保证金的投标人应当将转帐银行的投标保证金进帐单原件带至开标会议现场，一旦投标保证金未能确认到帐，可以作为要求招标人复核投标保证金是否到帐的依据，否则，招标人可以不予复核，由此引起的责任将由投标人自行承担。采用现金方式提交投标保证金的投标人应当按照珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn） 首页“投标保证金”栏目中《关于启用“建设工程投标保证金管理系统”的通知》（珠公共资源〔2014〕14号）和《企业缴纳保证金操作手册》的规定办理投标保证金事宜。 2、采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函原件应当按照招标文件第一章第13.1项要求封装并作为投标文件的一部分与其它部分一起提交招标人。同时，投标人应当将加盖投标人公章的投标保函复印件编入资格函件。]。 |

5.投标资格

| 5.1 | 投标人 资格条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程]施工总承包[一]级或以上资质。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程]专业[一]级注册建造师资格。拟派项目负责人同时还须具有水利行政主管部门颁发的安全生产考试合格证（水建安B类/水安B类）。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 ■投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告，资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》（珠发改建【2014】117号）执行： 一、信用记录和信用报告按如下方式提供： 1、企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用记录；市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统，无法出具信用记录情况下，可由企业所在地地级市或以上人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录或信用报告。市外企业在上述条件都无法实现情况下，可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录或信用报告。 2、企业所在地金融信用信息基础数据库的信用报告，由所在地中国人民银行分支机构打印。当地人民银行分支机构不打印的，可在其指定的开户银行打印。 二、如出具第三方信用服务机构的信用报告，则无需再出具公共信用信息管理系统的信用记录、行政主管部门或行业协会出具的信用记录或信用报告，以及金融信用信息基础数据库的信用报告。 ■不接受联合体投标人。 ■投标人必须提供珠海市水利行业行政主管部门“水利工程建设领域项目信息公开专栏”中完成登记，并附上本单位网页截图，加盖投标人公章，否则将被取消投标资格。 ■其它事项：[拒绝珠海市水利建设信用系统公布的信用等级为D级的企业参与投标]。 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 拒绝投标 情形 | 除招标文件第三章第2项规定外，招标人或拟派项目管理人员拒绝存在以下情形的投标人参与投标： ■企业信用等级为[珠海市水利行业行政主管]部门公布的最低等级的； ■自招标公告发布之日起前三年内在珠海市有放弃中标、拒不签订合同、应当提供而拒不提供履约担保情形的； ■自招标公告发布之日起前三年内被招标人在诚信信息评价系统中履约评价为不合格的； ■违反建设工程质量、安全生产管理规定或涉嫌行贿、串通投标或者在投标过程中弄虚作假，正在接受相关部门立案调查的； ■自招标公告发布之日起前一年内因拖欠工人工资造成不良社会影响，被本市相关部门通报的； □其它事项：[ ]。 |
| 5.3 | 资格审查 方式 | ■资格后审。符合专业资格条件的投标人投标报名之后，由资格审查委员会在开标后、评标前集中进行资格审查。资格审查要素详见招标文件第二章《资格审查要素表》。 □其它事项：[ ]。 |

6.投标人过多时的处理方式

| 6.1 | 入围评标环节投标人 数量 | ■资格审查合格的投标人超过二十名时，招标人采取本章第6.2至6.4项规定方式选取[ 15 ]名（10至20名）投标人入围评标环节。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | 部分推荐 入围 | ■资格审查委员会通过票决方式直接推荐[ 3 ]名（不大于5名且不大于入围评标环节投标人数量的30%）。票决规则见招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》。 □本项目不采用部分推荐入围方式。 □其它事项：[ ]。 |
| 6.3 | 价格竞争 方式 | □较低价排序法：修整参数T值为[ ]%（0至20%），详见招标文件第二章《较低价排序法规则》。 ■合理低价排序法一：修整参数T值为[ 10 ]%（0至20%），基准价下浮率为P值[ 5 ]%（1%至5%），排序方式为■两侧排序/□向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法一规则》。 □合理低价排序法二：修整参数T值为[ ]%（0至20%），排序方式为□两侧排序/□向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法二规则》。 □其它事项：[ ]。 |
| 6.4 | 信用评价 等级 应用方式 | ■不使用投标人信用评价等级。直接按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人价格竞争排序按照排名由前至后选择入围评标环节投标人。 □投标人信用评价等级公布平台为： □珠海市建筑业企业信用评价发布平台。 □珠海市市政和林业局企业信息管理平台。 □[ ]平台。 □信用评价等级应用方式为： □分级选取法。分级入围次数为[ 3 ]（等于接受投标的信用等级数量），各级入围投标人数量为第一轮[3]名，第二轮[ 2 ]名，第三轮[ 2 ]名，第四轮[ 0 ]名（各轮入围投标人数量之和为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围人数，各轮入围名额应相对平均）。详见招标文件第二章《分级选取法规则》 □其它事项：[ ]。 |

7.评标

| 7.1 | 评标内容 | ■技术标。 ■经济标。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

8.定标

| 8.1 | 定标方法 | □价格竞争定标法，详见招标文件第二章《价格竞争定标法规则》。价格竞争方法为： □较低价法。修整参数T值为[ ]%（0至20%）。 □第N低价法。N为[ ]（不大于3）。 □合理低价法。 □其它：[ ]。 ■直接票决定标法，详见招标文件第二章《直接票决定标法规则》。票决规则为■一次票决法/□逐轮淘汰法/□其它[ ]。 □集体议事法，详见招标文件第二章《集体议事法规则》。 □竞争性磋商法，详见招标文件第二章《竞争性磋商法规则》。候选投标人数量为[ ]名（大于3名）。磋商内容为□投标报价/□技术方案/其它[ ]，第一轮票决规则为一次票决法，第二轮票决规则为逐轮淘汰法。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 考察、质 询、清标 | ■定标前招标人不组织考察、质询、清标。 □评标后定标前招标人将所有对入围定标环节的投标人进行□考察/□质询/□清标（可多选），内容为见招标文件第二章《考察、质询、清标要素表》，具体时间由招标人另行通知。 □其它事项：[ ]。 |

9.招标公告及投标邀请

| 9.1 | 招标公告 | ■在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布。 ■在广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/login）发布。 □在[ ]发布。如有修改或补充，以珠海市公共资源交易中心网站发布公告为准。 □其它事项[ ]。 |
| --- | --- | --- |

10.招标议程安排

| 10.1 | 招标议程 安排 | ■详见招标文件附件—《招标议程安排表》。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

11.投标有效期限

| 11.1 | 投标有效 期限 | ■投标截止之后□30天/□60天/■90天/□[ ]天。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

12.投标费用

| 12.1 | 招标文件 费用 | ■招标文件费用（不含勘查、设计文件）[ 500 ]元，由投标人支付给□招标人/■招标代理机构，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | 勘察设计 文件费用 | □借阅勘查、设计文件押金[ ]元，由投标人支付给□招标人/□招标代理机构，退还勘查、设计文件的同时无息返还。 ■投标人自愿购买勘查、设计文件[1000]元，由投标人支付给□招标人/■招标代理机构，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑。 □投标人可于下列时间（国家法定公休日、法定节假日除外）、地址查阅、购买勘查、设计文件： 时间：[ ]年[ ]月[ ]日至[ ]年[ ]月[ ]日，上午[ ]时[ ]分至[ ]时[ ]分，下午[ ]时[ ]分至[ ]时[ ]分。 地址：[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 12.3 | 招标代理 服务费用 | □由招标人支付给招标代理机构/■由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。 ■其它事项：[中标人必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费用，招标代理费用以中标价为计费基数按发改价格[2011]534号文件标准的80%计算。]。 |
| 12.4 | 其他费用 | □[ ]元。 □由招标人支付给招标代理机构/□由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。 □其它事项：[ ]。 |

13.投标文件

| 13.1 | 投标文件 组成 份数及包装 | ■唱标信封，正本一份，单独密封在一个包装内。 ■投标保函，正本一份，单独密封在一个包装内。（仅以适用银行保函方式提交投标保证金的投标人。） ■资格函件，正本一份，副本[四]份，单独密封在一个包装内。 ■经济标书，正本一份，副本[四]份，单独密封在一个包装内。 ■技术标书，正本一份，副本[四]份，单独密封在一个包装内。 ■业绩信誉标书，正本一份，副本[四]份，单独密封在一个包装内。 ■其它事项：[1、投标文件电子版一份，采用光盘或U盘提供，装于经济标书密封袋中，包括资格函件、经济标书、技术标书及业绩标书正本扫描件PDF格式电子版。注明投标人名称。2、提供业绩信誉要素表电子版U盘一份，放在业绩信誉标书中。]。 |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | 格式要求 | ■投标文件统一采用白色封面。 ■详见招标文件《投标人应当遵守的投标文件格式》。 ■其它事项：[技术标书统一采用A4纸打印，图纸可加长，但装订时须折叠成A4大小，不计封面、封底、目录及无文字页的页数在150页（含150页）以内，字体不小于“小四”号，双面打印计为2页。]。 |
| 13.3 | 唱标信封 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求编制，投标报价金额必须与经济标书中的投标报价金额一致。 |
| 13.4 | 资格函件 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《资格审查要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.5 | 技术标书 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《技术标评审要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.6 | 经济标书 内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《经济标评审要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.7 | 业绩信誉 标书内容 | ■详见招标文件第二章《业绩信誉要素表》。业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，获奖情况不限定奖项。评标过程不作评审，进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。 □不作业绩信誉标书要求。 □其它事项：[ ]。 |

14.投标人参加开标评标会议人员

| 14.1 | 参加开标评标会议的人员及要求 | □投标人参加开标评标会议的人员可以是以下两者之一： □法定代表人。须指纹签到；须持法定代表人证明书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。 □被授权委托人。须指纹签到；须持法定代表人授权委托书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。如投标文件中需提供法定代表人授权委托书，投标文件中法人授权委托书上的被授权委托人必须与参加开标评标会的被授权委托人一致。 ■投标人参加开标评标会议的人员必须为拟派项目负责人。须指纹签到；须持法定代表人授权委托书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。如投标文件中需提供法定代表人授权委托书，投标文件中法人授权委托书上的被授权委托人必须为拟派项目负责人。 ■其他事项：指纹采集和签到工作，按珠建交通[2013]8号文件执行。投标人参加开标评标会议的人员应全程参会，否则一切后果由投标人自行承担。 |
| --- | --- | --- |

15.各类人员组成

| 15.1 | 招标人 工作人员 | ■招标人工作人员由[ 2 ]名成员组成，其中招标人委派[ 0 ]名，招标代理机构委派[ 2 ]名。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | 招标人监督小组 | ■招标人监督小组由[ 2 ]名（不少于2名）成员组成。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.3 | 资格审查 委员会 | ■资格审查委员会由[ 5 ]名（一般项目为三人以上单数，采用部分推荐入围方式的项目为五人以上单数）成员组成，其中招标人委派[ 5 ]名，招标代理机构委派[ 0 ]名（一般项目不得超过总人数的三分之一，采用部分推荐入围方式的项目招标代理机构不得委派资格审查委员会成员）。 ■其它事项：[如参加资格审查的投标人不超过二十名时，资格审查委员会则由[3]名成员组成，其中招标人委派[2]名，招标代理机构委派[1]名]。 |
| 15.4 | 评标委员会 | ■评标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.5 | 定标委员会 | ■定标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。 □本项目不组织定标委员会，■由招标人按照招标文件规定定标/□授权评标委员会按照招标文件规定定标。（适用价格竞争定标法） □其它事项：[ ]。 |

16.投标报价

| 16.1 | 投标报价 方式 | ■工程量清单报价/□其它方式[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | 成本参考线 | □使用[ ]部门公布的成本参考线。 □投标总价成本参考线为[ ]元。 □详见招标文件附件—《成本参考线》。 ■不设成本参考线。 □其它事项：[ ]。 |
| 16.3 | 项目措施费 | ■完成招标工程量清单项目所需的所有措施费用，投标人应当根据招标项目具体情况，以“项”列清单报价。 □由于设计变更或地质条件发生变化产生的其他措施项目费，按照[ ]结算。 □其它事项：[措施项目费投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付，除符合17.14条引起的造价变化可按17.15条造价调整方式进行调整外，其它所有措施项目费按投标报价包干不调整。]。 |
| 16.4 | 预留金 | ■按照[2673931.44]元固定报价，结算时按照实际发生额结算。 ■其它事项：[预留金属于非竞争费用，投标人在投标报价时必须按照标底规定的金额填报，多报、少报或者未报的均视为废标。在施工过程中如有发生造价调增，其费用在预留金中计取，结算中按实际剩余量扣减。预算中已将预留金计入其它项目清单计价表中。]。 |
| 16.5 | 暂估价 | ■按照[2280000]元固定报价。多报、少报或不报均视为废标。 ■暂估价使用范围：[监控、视频系统、火灾自动报警系统、低压开关柜、电容补偿柜、变形监测、水力监测、渗流变形监测、压力监测等]。 □暂估价部分发包方式：□由中标人发包/□由招标人发包/□其它方式[ ]。暂估价部分预算金额按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》规定的属于应当公开招标范围的，由发包人另行公开招标；不属于公开招标范围的，由中标人负责。 ■其它事项：[暂估价处理原则：由本工程预算单位依据招标人确认的施工图纸按预算编制原则结合施工期材料价格，编制各暂估项目预算价并乘以中标降幅系数，并报招标人审核后执行。] |
| 16.6 | 计算误差 风险 | ■针对固定总价承包的临时工程，投标人认为招标工程量清单存在计算错误的应当在投标截止之前至少提前[10]天或在招标人和所有投标人共同认可的时间之内以书面方式向招标人提出，否则，一旦中标，招标工程量清单误差少计的部分不予调整，多计部分予以扣除。 ■投标人认为招标工程量清单单价存在计算错误的应当在投标截止之前至少提前[10]天或在招标人和所有投标人共同认可的时间之内以书面方式向招标人提出，否则，一旦中标，招标工程量清单单价计算错误，招标人有权按财政或审计审核意见进行调整。 □其它事项：[ ]。 |

17.承包合同

| 17.1 |  | 合同文本 | □使用国家建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程施工合同》（示范文本）。 □使用广东省建设厅监制的《广东省建设工程施工合同》（示范文本）。 ■其它事项：[使用招标人提供的合同范本（若合同与招标文件有不一致的地方，以招标文件专用条款为准]。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2 |  | 承包方式 | ■施工总承包。 □施工专业承包。 ■其它事项：[本工程临时工程采用固定总价承包（招标文件及合同另有约定的除外），其他工程采用固定单价承包。本项目中的临时工程主要指预算清单中的施工围堰工程和临时房屋建筑工程。总价承包的合同总价和单价承包的合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围内不可调整。临时工程总价承包中标单位不能改变设计方案及标准]。 □其它说明：[ ]。 |
| 17.3 |  | 分包规定 | □中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的所有内容，不得分包。 ■中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的主要内容，次要内容若需分包应当符合分包条件，征得招标人同意，按照规定办理分包手续。 □分包条件：[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 17.4 |  | 项目管理机构要求 | ■项目主要管理人员专业及人数要求：[16人，具体详见项目主要管理人员列表要求。除项目负责人和项目技术负责人外，其他人员投标时不作具体要求]。 ■中标人若需变更项目主要管理人员应当符合下列变更条件，征得招标人同意，按照规定办理变更手续。 ■变更条件：[1、所更换人员的执业资格和职称不低于被更换人员，并须征得招标人同意]。 ■其它事项：[安全员须取得水利行政主管部门颁发的安全生产考试合格证（水建安C类/水安C类）。]。 |
| 17.5 | 主要机械设备要求 |  | □[（说明机械设备名称、技术指标、数量）]。 □其它事项：[机械设备名称、技术指标、数量必须满足本工程工期、质量要求且按照投标文件中所承诺的进行配置。] |
| 17.6 |  | 工期要求 | □承包合同签订生效之后[ ]个日历天。 □措施：实际工期比合同工期每提前[ ]天招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致工期拖延每拖延[ ]天中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 ■监理发出开工令之日起540个日历天。 ■其它事项：[1、按招标文件施工合同约定的合同工期一旦出现延误，每延误一天，招标人将有权要求中标人支付5000元/天违约金，但最终累计金额不超过合同价的5%，由招标人从结算价中扣除。延误30天以上（不含30天）的，招标人有权终止合同，中标人无条件退场，按已完成工程量的85%进行结算。 2、合同工期调整条件：由招标单位及监理工程师确认的不可抗力（地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨等造成的工期延误，工期顺延；经招标人及监理单位确认的非中标人原因造成的工期延误，工期顺延。 3、完工日期约定：以全部单位工程验收合格日期为准，质量缺陷责任期（质量保修期）从通过全部单位工程验收之日起计算。 4、合同签订之日起8个日历天内进场开展施工准备工作；合同签订之日起30个日历天内提交符合要求的施工报建等资料。]。 |
| 17.7 |  | 工程质量 要求及目标 | ■要求：合格，并达到优良等级。 ■标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。 ■目标：达到[ 省级 ]优质水利工程奖。 □措施：达到质量目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致质量事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 ■其它事项：[1、如果不能达到质量要求而返工，中标人应无条件完全承担相关费用，且工期不得顺延。 2、被招标人、质量监督站、水利行政主管部门、相关建设行政主管部门因质量问题进行通报的，每次向招标人支付3万元违约金。被招标人、质量监督站、水利行政主管部门、相关建设行政主管部门因质量问题发出停工整改通知的，每次向招标人支付5万元违约金，并记入诚信记录作为信誉考核依据。 3、由于中标人的原因，造成工程质量达不到招标文件要求，超过2次整改无效且情节严重者，招标人可作为诚信记录依据，招标人亦有权解除施工合同，中标人无条件退场，剩余工程款不予支付，并承担由此产生的一切责任。4.本项目无法获得“省级优质水利工程奖”，需向招标人支付10万元违约金。] |
| 17.8 |  | 安全生产 文明施工 要求及目标 | ■要求：合格。 ■标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。 ■措施：1、如果不能达到安全生产文明施工要求而返工，中标人应无条件承担所有费用，且工期不得顺延。2、由于中标人原因导致发生安全问题，属一般责任事故每次罚 10 万元，属较大责任事故每次罚 30 万元，属重大责任事故每次罚 50 万元，承担由此产生的一切责任，并记入诚信记录作为信誉考核依据。 ■其它事项：[1、扬尘管理应该符合珠斗府[2017]12号，珠海农水[2017]250号以及行业部门要求。 2、由于中标人原因导致发生安全问题 而被行政主管部门或安全监督部门通报处罚的，每次支付2万元违约金。被勒令停工的，每次支付5万元违约金。视情节的轻重，上报建设行政主管部门给予相应的处罚。]。 |
| 17.9 |  | 材料设备 性能 及使用要求 | ■主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 ■主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。 ■主要材料及设备必须经建设单位、设计单位、监理单位共同确认之后方可使用。 ■辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 ■其它事项：[1、投标人中标后所提供的材料、设备不符合图纸设计、规范及招标文件要求的，招标单位有权要求更换，并由投标人承担由此产生的各种费用。2、设备技术要求详见附件1]。 |
| 17.10 |  | 设计以及 主要材料 及设备变更 | ■招标人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，中标人必须予以执行。 □由于设计、主要材料及设备变更导致中标人实际损失的，中标人有权要求招标人按照变更造成的实际损失为限予以赔偿。 ■其它事项：[1、水泵、机电设备由中标人、招标人原则上共同选择三家或以上的厂家并报设计单位、监理单位、招标人共同确认，必要时可进行实地考察确定认可后方可以订货、安装，中标价格不予调整。 2、保修等售后服务必须满足招标人的要求。 3、水泵、机电设备必须达到的技术条款要求，详见附件1]。 |
| 17.11 |  | 承包风险 | ■由于政策调整导致项目终止，招标人将按照中标人实际已完成的合格工程量进行结算后支付费用，由于项目终止导致中标人实际损失的，招标人不予赔偿。 ■由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，招标人将按照缩减之后的实际工程规模验收结算后支付费用，由于工程规模缩减导致中标人实际损失的，招标人不予赔偿。 ■由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，招标人承担实际损失的[ 0 ]%，中标人承担实际损失的[ 100 ]%。 ■投标报价应当包含完成招标工程量清单项目所需的所有费用，包括但不限于：工程量清单项目费、项目措施费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、预留资金以及招标文件及承包合同约定应当由中标人承担的风险因素等费用。投标人应当根据招标工程量清单以及勘察、设计文件等材料自行考虑风险因素进行投标报价。否则，一旦中标，招标人将不予支付除了招标文件及承包合同约定的由招标人承担的风险因素之外的任何补偿。 ■招标工程量清单的项目、数量及格式不得修改。否则，一旦中标，中标人将必须无条件接受招标人按照有利于招标人的原则对造价进行调整。 ■投标人应当按照招标工程量清单逐项填写单价及合价。否则，一旦中标，招标人将不予支付投标人没有填写单价或合价的项目费用。 ■其它事项：[1、投标人必须以招标人的名义并按招标人要求为工程进行足额购买保险，包括工程险、第三者险等必要保险。同时，保险购买须符合财政局及融资银行要求，购买保险的费用由投标人在投标报价中综合考虑。当发生破坏需要修复及索赔时，由中标人负责修复及向保险公司办理索赔事宜，招标人不再承担索赔责任；但因不可抗力导致的延误可以顺延工期。如果中标人不按足额购买保险，发生修复及向保险公司办理索赔事宜及责任由中标人承担，招标人不承担由此产生的一切责任。 2、投标人应当保证施工过程中的安全、文明施工、环保等符合政府的要求；保证土方运输过程不发生遗漏、污染、阻碍交通、破坏沿线设施等。 3、施工作业的设备、人员必须服从行业管理部门的管理、调度，并且按照规定交纳规费、押金等费用。 4、永久工程工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按清单工程量计量及合同有关规定计量的工程量。 5、临时工程如果由于现场条件发生较大变化，造成某单项临时工程施工方案的重大调整（招标人删减合同中某个项目或工作内容的情况除外），该单项临时工程的造价增减超过对应临时工程投标报价的10%，则结算时调整其超出10%的部分，增减10%以内造价不予以调整。单项系指“临时交通工程”、“单个水闸、泵站和涵窦等的施工围堰工程”等。而“临时房屋建筑工程（仓库、工棚）”及“其他临时工程”不调整。 6、淤泥废料利用料排放点按招标人指定地点排放，若中标人不按招标人指定地点排放，因此引起的所有费用，由中标人自己承担，招标人无法提供的，由中标人自行解决。排放的距离投标人在报价时综合考虑，中标单位不因实际距离变化而予以调整。 7、汛期施工，中标人应做好防汛工作，提交度汛防灾（洪、潮、风、雨）方案报招标人及区三防办备案，同时贮备防汛物资，抢险队伍，所有防汛工作所需费用应含在工程投标报价中，招标人不另行计费。 8、管桩、商品砼运距、土石方运距（含运输方式）包干。 9、确保文明施工，做好避免或减少对周边住宅区、商铺、学校及单位等生产、生活影响的工作，包括封闭施工、临时交通指引、借道通行、污水废料及时处理等，涉及相关费用应含在工程投标报价中，招标人不另行计费。 10、临时工程总报价不得大于临时工程预算价，且中标人要负责整个施工期间的安全养护和维修工作。 11、土方填筑、模袋砂、抛石等预算清单中，清单工程量是按招标设计图示轮廓尺寸（加设计沉降量）计算的，上述部分结算时，计量按图纸设计轮廓尺寸计算的工程量+设计沉降量（图纸中的下沉系数）结算，超出设计沉降量部分不予以确定。施工过程中的侧移量或附加量请投标人在投标报价中综合考虑，而设计以外的超填部分不予以计量。钢筋加工与安装清单中，施工架立筋、搭接、焊接、套筒连接及操作损耗已在定额工程量中考虑计算，清单工程量按尺寸计算的有效重量计量。 12、按建设单位要求实施安全文明施工措施费包干。 13、由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理，中标后不予调整。 14、投标人在投标报价中须综合考虑（包括但不限于）以下费用： 14.1中标人驻地建设； 14.2招标人委托的为保证施工期间施工场地内及周边交通正常所需要的临时道路的修建、养护、拆除及其清运； 14.3临时工程设施的搭建、拆除； 14.4施工场地平整、通讯设施（至工程完工止），地面构筑物、保护费、施工现场地面清理； 14.5中标人临时供电设施、临时供水设施及排污设施等（均含报装费、增容费、设计费、电气设备费、架设费、维修费、拆除费）； 14.6招标人施工现场办公场地和宿舍场地费； 14.7为满足工程施工和验收需要且按规定应由中标人承担的各种试验费、检测费以及合同中所述的承包人应做的相关工作等费用，投标人在投标报价中综合考虑。 15、施工堤段、水域、道路、施工区域等处通行、停泊、施工所需的各种许可证(权)等办证相关费用包括在投标报价中，不予增加。 16、招标人只提供现状现场，中标人负责驻地建设以及施工所需的招标人及监理施工现场办公场地；临时道路的修建、养护、拆除及其清运、绿化的恢复费用以及合同（范本）文本中所述的承包人应作的相关工作等费用。 17、本项目在施工中必须确保交通道路的清洁，每天安排专人进行道路清扫及洒水，由于施工造成的污染, 中标人必须在当天及时处理；必要时，招标人可委托第三方负责清扫，费用由中标人承担。 18、投标人应充分考虑施工期间一切可能发生的不确定因素,因用地清理、青苗、拆迁或施工阻挠等原因造成工期延期的，中标人可要求顺延工期，但不得进行经济索赔；为满足工期要求，阶段性赶工费用包干。 19、如因工程本身的施工噪音及施工污染对周边环境影响而造成工期延误的，工期不调整。 20、安全生产、安全文明施工所需的设施费由投标单位负责；施工过程遇到地面、地下障碍物的处理费用，施工期间对周围建筑物、构筑物、高压线（杆）、各类地下管线的保护费用；各类机械的进退场费、工程完工后的清场费用，各项材料、成品、半成品的运费由投标单位负责；防台风、暴雨所需的费用，因下雨而发生的抽水台班费和排水费用，因施工抽取地下水及排水的费用。由于天气及外部因素引起的为保证施工合同内容完成而导致的一切费用的增加（包括防台风措施、防暴雨、排水费等费用）。 21、中标人必须保证施工时不影响周边建筑物和在建项目的交通运输，保证周边建筑物和在建项目的车辆进出畅通，如在施工过程中发生安全事故应负全部责任。 22、中标人必须采取合理的施工技术和方法，因施工不当造成的所有损失，全部由中标人承担。 23、在施工过程中，中标人的技术方案、施工方案、防台风、防暴雨、安全文明等施工措施及招标人委托的工作，经主管部门、招标人或监理工程师审查后认为不能保证工程安全、质量及工期时，中标人应按建设、质量、安全等主管部门、招标人或监理工程师的意见对方案和措施进行完善和修改，但工程费不调整。 24、开挖土石方（拆除废料）、卸载土方外运及弃置，购买材料等实际运距由投标人在投标时综合考虑，招标人不再另增加费用，对此项费用承包人在投标报价时综合考虑。 25、因软基处理施工需进行引孔发生的相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不予计取。 26、投标人作为一个理性的、合格的承建商所能预见的其他风险。]。 |
| 17.12 |  | 支付担保 | □担保金额：[ ]元/中标价格的[ ]%。 □担保方式：□银行保函/□现金（采用银行转账方式）/其它[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 17.13 |  | 履约担保 | ■担保金额：中标价格的[ 10 ]%(不大于10%) ■担保方式：■银行保函/■现金（采用银行转账方式）。 ■其它事项： 1、银行保函： （1）提交时限：合同签订后20个日历天内，中标人向招标人提交经招标人认可的银行开具的无条件、不可撤销履约保函原件，保函有效期至本工程所有单位工程验收合格后30天。 （2）提供履约保函产生的费用由中标人自行承担。中标人不能按照本项要求提交履约保函的，招标人将视中标人放弃中标资格，并有权单方面解除承包合同，同时要求中标人按合同约定承担违约责任并弥补由此给招标人造成的全部损失。 （3）退还约定：所有单位工程验收合格且履约保函有限期满后30天内（有未决、索偿事宜除外）。 （4）中标人需保证履约保函在整个合同工期内有效，如遇合同超期，中标人应在原保函失效15个日历天前完成履约保函续保手续，否则，招标人有权暂停支付工程款。 2、现金(采用银行转账方式)： （1）中标人必须在合同签订前提交现金履约担保，否则，招标人有权取消中标人资格。 （2）中标人不能按照以上要求提交现金履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。 （3）退保约定：工程完成进度60%的可退回50%的保证金，余下待工程所有单位工程验收后无息退回。 3、中标人任选以上一种方式提交履约担保；中标人给招标人造成的损失超过履约担保数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 |
| 17.14 |  | 造价调整 条件及范围 | ■采用施工总承包，承包合同以及招标文件及承包合同约定由中标人承担的风险因素范围之内不予调整。 □招标工程量清单误差□单项/□累计超过+[ ]%（不含本数）或-[ ]%（不含本数）的，调整超过的部分。 ■由于设计、主要材料及设备变更造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化（工程量增减不作为调整单价的依据）。 ■由于工程商洽造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化（工程量增减不作为调整单价的依据）。 ■由于市场价格波动导致钢筋、水泥、商品混凝土、砂、石粉（石屑）、混凝土预制管桩有价格波动时，按月完成工程量及相应月信息价加权平均与预算编制期信息价相比其波动范围不超过±5％时，差价不予调整；当波动范围超过±5％时，仅调超过±5％的部分。 ■其它事项：[1.本项目为避免不平衡报价，若投标人投标综合单价高于招标时预算综合单价的，结算时招标人有权按招标时预算综合单价×中标降幅计算，合同总价相应调整。 2.施工期间是从监理工程师签发开工令的当月开始计算至合同工期结束的当月（含招标人及监理工程师确认的工期顺延，不含因中标人原因造成的工程延误）。 3.非中标人原因，招标人删减了合同中某个项目或工作内容，结算时将予以调减。 4.合同履行期间，工程造价管理机构发布的造价调整不适用本项目（除其他条款和合同另有规定外）。 5.招标文件及承包合同中约定由中标单位承担的风险因素范围之内不予调整。]。 |
| 17.15 |  | 造价调整 方式 | ■招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。 ■招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，中标人投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及中标降幅（中标降幅=1-（中标价格-预留金）/（预算价格-预留金）X100%计算。 ■其它事项：[1、招标工程量清单未列主要材料价格参考施工期间《珠海市工程造价信息》公布工程所在地的材料中档价格计算，《珠海市工程造价信息》未列的材料，由招标人、中标人、监理单位共同询价确定]。 |
| 17.16 |  | 合同价款 支付 | □预付款：无。 ■进度款：按当月完成工程进度的80%支付月进度款，累计支付额不超过合同价的80%）。 ■结算款：结算在建设工程所有单位工程验收合格之日起进入结算程序，结算完成后支付至已完成工程量的95％。最终结算价不得超出区投审中心审核核定的费用，若实际费用超过区投审中心结算审核批复中的费用，则按审核批复中的费用结算。 ■保修金：质量保修金为审定结算价的5%，验收合格一年后维护保修期满并且工程竣工财务决算审定完成后无息支付。本项目质量目标为获得省级优质水利工程奖，并争创大禹奖。若本工程无法获得省级优质水利工程奖，招标人向中标人处于10万元的罚金。评奖工作尚未完成，则从质量保证金后扣除10万元作为评奖的保证金，评奖工作完成，获得省级优质水利工程奖时招标人再支付给中标人；无法获得，则不支付。 ■其它事项：[1、设计变更价款支付按斗门区相关规定执行。 - 中标人在本工程完工并完成所有单位工程验收后60日内须根据本招标文件、合同及其它有关资料要求办理工程结算手续，因中标人原因逾期不办理结算手续，招标人将根据已有资料进行结算，并报建设行政主管部门记录在诚信档案中，后果由中标人自负。 3、结算程序如下：中标人编制结算文件报招标人审核（招标人委托监理、中介审核），然后招标人将审核的结算文件报财政部门审核。”]。 |

18.签订合同

| 18.1 | 合同签订 时间要求 | ■《中标通知书》发出之后□15天/■30天/□[ ]天。 ■其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

19.投标人数量不足处理方式

| 19.1 | 投标人数量不足处理 方式 | 具有有效投标文件的投标人不足三家时，按照以下方式处理： ■本次招标失败，按规定直接发包或重新招标。 □将该情况公示三个工作日后，若存在具有有效投标文件的投标人时，按招标文件规定的定标方法从具有有效投标文件的投标人中确定中标人。否则，按规定直接发包或重新招标。（仅适用非第一次招标的情况） □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

20.废除中标

| 20.1 | 废除中标 责任 | 由于中标人原因被废除中标，中标人将至少承担下列责任： ■被没收投标保证金。 ■重新确定中标人的中标价格高于原中标价格的，高于原中标价格的部分视为中标人违约给招标人造成的损失，招标人可以要求中标人予以赔偿。 ■承担因此给招标人造成的其它损失。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 20.2 | 废除中标 处理办法 | 由于中标人放弃中标或中标人存在影响中标结果的违法行为被废除中标的，招标人将按照下列方式处理： ■采用招标文件规定的定标方法，由原定标委员会从评审合格的其他投标人中确定中标人。 □重新组织招标。 □其它事项：[ ]。 |

21.附件列表

| 21.1 | 招标工程量 清单 | □[ ]页，附件编号：[ ]。 ■其它事项：[ 详见工程量清单 ]。 |
| --- | --- | --- |
| 21.2 | 项目概况及 招标内容 | □地质资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □水文资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □勘察文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □设计文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □其它事项：[详见附件。]。 |
| 21.2 | 其它附件 | ■招标议程表，附件编号：[另附]。 □[ ]。 |

22.需要在专项条款说明的其它事项

| 22.1 | 说明事项 | ■说明内容：[投标人或拟派项目负责人在本项目报名开始至投标截止期间在珠海市外存在放弃中标或更换拟派项目负责人的行为，应在投标截止前如实向招标人提供《放弃中标或更换拟派项目负责人的情况说明函》及相关办理证明材料。若投标人有上述情况而又未如实陈述，当有投标人提出质疑投诉时才提供相关证明材料的，招标人有权不予受理并废除其中标资格]。 |
| --- | --- | --- |
| 22.2 | 其他重要事项 | 一、主要材料报价要求： 1、投标人的主材报价应响应或不低于招标人对主要材料的要求，否则，一但中标，招标人有权指定符合设计规范要求的产品。 2、主要材料预算书中已注明技术要求、规格、型号、参考厂家、产地、品牌的材料，投标单位必须按此参考厂家、产地、品牌或不低于此材料品质、质量档次进行报价；具体要求见预算书，预算书中所列的材料品牌是作为工程造价控制及工程质量控制重要依据，在投标时，投标人应选用此品牌或其它性能质量不低于此品牌的材料，该材料品牌一经投标确认，即具有法律效力，在施工中必需严格执行。 二、投标报价风险其它说明： 1、投标人应在投标报价中综合考虑交通组织及安全措施费用。施工期间，中标人必须保证不影响周边单位、居民、市场、商户的交通通行，保证车辆进出顺畅。如在施工过程中由于中标人原因发生安全事故，由中标人负全部责任。 2、不论投标人是否填报此报价，均认为其考虑下述情况的风险，结算时不再调整： 1）达到省市有关合格标准要求的安全生产、文明施工所需的设施费用；施工过程中地面、地下障碍物的处理费用； 2）施工期间对周围建筑物、构筑物、高压线（杆）、预留沟盖板、各类地下管线的保护费用；绿化的恢复费用；各类机械进退场费、工程完工后的清场费用；材料、成品、半成品的运输费用；防台风、暴雨所需的费用；因下雨而发生的抽水台班费用和排水费用；和本工程相接的道路、出口的顺接费用。 3、施工过程中，经批准的施工项目部所有管理人员必须全部到位。项目负责人不得擅自变更。如需更换，必须经招标人批准，用不低于投标报名时提供的管理人员资历和经历、经验的人员替换。若确需更换项目负责人、项目技术负责人，中标人应提前通知招标人，经招标人同意后方可更换，并保证更换的人员必须具有不低于前任的资历（资格、经历、奖项等），否则，招标人有权终止合同。擅自更换项目负责人、项目技术负责人第一次处罚金5 万元/每人次，第二次处罚金10万元/每人次，第三次处罚金20万元/每人次，并终止施工合同；招标人在确保工程质量、进度和安全达到合同要求的前提下，如需减少或更换除项目负责人与技术负责人之外的施工现场人员人数，应提前 7天书面申请，征得招标人与工程师的同意批复后方可减少或更换，并保证更换的人员必须具有不低于前任的资历（资格、经历）。未经批准擅自减少或更换除项目负责人与技术负责人之外的施工现场人员人数的，每次发生处罚金5万元/每人次。罚金在结算中扣除。 4、外购土方发包人不提供土源，由承包人自行依法解决。投标人在报价时须考虑外购土的运距等因素，结算不调整，土石方（含淤泥）外运，结算不调整。 5、项目负责人、项目技术负责人在施工期间必须同时参加工程例会，确需特殊情况无法参加的，承包人应提前一天征得招标人及监理工程师的同意，否则将处罚金2000 元/每人次，罚金在结算中扣除。 6、中标人必须在工程完工后（工程验收移交即日或收到招标人清理通知后）十日内做好清场工作并退出，否则招标人有权按影响环境的严重程度扣除部分工程款。 7、工人工资按[按珠海农水【2016】263号文的规定执行。 8、本工程不接受总价降幅及不平衡报价。发包人、预算编制机构、监理公司等将对中标人的投标报价书进行审查，如果发生不平衡报价或其他偏差，招标人有权按有利于招标人利益方面处理，严重的可能导致废标等后果。 9、为保证施工进度和场地布置等需要的配合费中标后不予以调整。 10、中标人应充分考虑该工程防洪、防台风险，做好防洪潮、防台风措施，确保工程安全。在施工期间若该工程由于洪潮、台风等影响导致损坏，中标人均应无条件进行恢复，招标人对此不作任何补偿。 11、交通干扰工程施工增加费用预算中已考虑，无论投标人填报多少，中标后不因此而调整工程造价。 12、扬尘管理应该符合珠斗府[2017]12号，珠海农水[2017]250号。其相关费用在投标报价中综合考虑。 13、为保证施工期间的交通运输需要的临时道路修建、养护及其清运、临时供电供水设施、为满足工程施工及验收要求的各种试验费及检测费、临时工程设施的搭建及拆除、施工场地平整、防台风措施、施工现场地面清理及建筑物、构造物的保护费用均由中标单位承担，投标人在报价时综合考虑。 14、邻近建（构）筑物的保护与维护、地形或地质条件或其它不可预见原因而使基坑开挖受限，施工单位要根据自身施工条件自行考虑支护措施施工，投标报价时需考虑可能出现的各种风险包干费，中标后不再调整费用。 15、工程完工后，中标人按招标人要求对各阶段形成的文件材料进行整理、立卷，并通过监理人、招标人及有关部门的审查、验收后才能移交。提交纸质档案一式四套，两套为原件（打印稿，不得复印），两套为复印件，提交的档案必须有符合标准的装具（档案盒、档案铁柜等）；在提交纸质档案的同时，必须同时提交电子文档，如果没电子文档，必须通过扫描档案，再移交。 16、中标人在未完成归档工作（办理移交手续）前，招标人暂不支付工程款的尾款。 17、所有拆除工程（不含地下不可见的内容）实行总价控制，包括但不仅限于现状路面面层、基层及人行道、房屋等拆除。 三、中标人应做的其他工作： 1、中标人须负责完成各种公示及招标人要求的安全文明施工措施，费用由中标人承担。 2、现场宣传由中标人按国家、广东省、珠海市及发包人相关规定、标准统一实施，其费用已在预算安全文明施工费中考虑。 3、中标人除按国家相关法律、法规及规范要求进行施工现场的围档，还需执行招标人对施工现场围档的统一要求。 |

二、要素与规则

提示招标人：本章第（一）至（五）节表格中，招标人可以根据项目情况和《建设工程招标文件评审要素设置规则》自行设置评审要素。本章第（六）至（十四）节不得修改标准文本内容。如招标人需对相关规则进行调整，需在招标文件备案前将相关规则报市建设工程招标投标管理办公室同意后，增加新的章节并在招标文件第一章的相关条款中进行标识。

（一）资格审查要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 资格审查要素 | 审查标准 | 资格函件 证明材料 |  |  | 审查结论 | 不合格原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 保证金金额符合招标文件第一章4.1项要求，提交方式符合招标文件第一章4.2项和第四章第9项要求。 | 以现金方式提交投标保证金的以交易中心系统到帐情况为准，以银行保函方式提交投标保证金的，除按招标文件规定提交银行保函原件（单独密封）外，资格审查标书中需提供保函复印件加盖投标人公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书 | 符合招标文件规定格式。授权委托书有效期不短于投标有效期。 | 正本提供原件，副本提供复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 3 | 独立法人资格 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 提供工商行政管理部门核发的法人营业执照副本复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 4 | 资质 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 资质证书副本复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 5 | 项目负责人 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 项目负责人注册证书和身份证复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  | 项目负责人的执业单位必须与投标人一致，如证书无执业单位，投标人应提供近三个月或以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。 |
| 6 | 安全生产许可 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 安全生产许可证副本复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 7 | 广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记情况为正常登记的网页打印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 8 | 珠海市建设业务管理系统诚信信息登记 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 珠海市建设业务管理系统诚信信息登记情况为审批通过的网页打印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 9 | 投标承诺书 | 符合招标文件规定格式。 | 正本提供原件，副本提供复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 10 | 投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告。 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 提交书面有效的信用记录和信用报告复印件加盖公章。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 11 | 珠海市水利行业行政主管部门“水利工程建设领域项目信息公开专栏”中完成登记 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 提供珠海市水利行业行政主管部门“水利工程建设领域项目信息公开专栏”中完成登记，并附上本单位网页截图，加盖投标人公章，否则将被取消投标资格。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 12 | 其它不合格情况 | 不存在招标文件第三章规定的应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。 |  | 以上资料除特别注明外，正本均需在投标文件中提交原件，副本可为正本的复印件，再加盖投标人公章；不符合以上要求的资格审查为不通过。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 资格审查结论：囗合格 囗不合格 |  |  |  |  | 不合格原因： |  |  |  |

资格审查委员会：							资格审查日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于资格审查委员会集体评审使用。

2.资格审查结论分为合格或不合格两个等级。任一资格审查要素审查结论为不合格的，资格审查结论为不合格。所有资格审查要素审查结论均为合格的，不得以其它理由认定资格审查结论为不合格。

（二）技术标评标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 评标要素 | 评审内容 |  | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程重点难点与技术措施 | 工程重点难点分析与应对措施 （特别是基础处理及跨汛期施工） |  |  |  |
| 2 | 质量管理 体系与措施 | 质量管理体系完整，职责分明，材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性情况。 |  |  |  |
| 3 | 安全管理 体系与措施 | 安全管理体系完整，职责分明，单位工程安全防护方案符合国家、广东省、珠海市相关管理规定，防护措施针对性情况。 |  |  |  |
| 4 | 环境保护管理 体系与措施 | 环境保护管理体系完整，污染物处理及排放符合国家、广东省、珠海市环境保护标准，技术及管理措施针对性情况。 |  |  |  |
| 5 | 工程进度 计划与措施 | 工程进度计划，关键路径，逻辑关 系和措施有效保证计划实施情况。 |  |  |  |
| 6 | 资源配备计划 | 资源配备计划，主要机械设备、劳 动力、施工机具、架料、模板及安 全防护用品满足工程进度计划及 施工管理措施需要情况 |  |  |  |
| 7 | 深基坑支护、开挖作业、基础处理 | 深基坑作业和基础处理的安全性方法及有效措施。 |  |  |  |
| 8 | 安全度汛措施方案 | 度汛施工计划、保证措施针对性情况。 |  |  |  |
| 9 | 其它意见 | 对投标文件的其它意见。 |  |  |  |
| 综合评价等级：囗合格 囗不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |

评标专家：									评标日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于评标专家独立评审使用。

2.指出各评标要素的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项。

3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。

（三）经济标评标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 评标要素 | 评审内容 |  | 评价等级 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价不得高于最高投标限价。唱标信封与经济标书中的投标报价金额一致。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 2 | 不可竞价 费用 | 预留金、暂估价等不可竞争费用与最高投标限价中一致 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 3 | 其它不合格情况 | 不存在招标文件第三章规定的应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 综合评价等级：囗合格 囗不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |
| 签订合同前应注意和澄清的事项： |  |  |  |  |  |

评标专家：									评标日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于评标专家独立评审使用。

2.出现招标文件否决性条款规定的情形或不符合本表评审内容要求情形的，评价等级为不合格，其他均应评定为合格。

3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价等级为不合格，每项评标要素评价等级均为合格的，不得以其它理由认定综合评价等级为不合格。评标专家发现投标文件的中存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。

（四）业绩信誉要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 要素名称 | 内容说明 | 参考证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年类似工程业绩 | 过往与本项目类似的业绩情况及其获奖情况。 | 施工合同、合同工程完工验收鉴定书、竣工验收报告、获奖证书等。 | 投标文件中提供一项业绩，近三年自招标公告发出之日起的当月开始计算，以合同工程完工验收鉴定书日期或竣工验收报告为准。 |
| 2 | 其它代表性业绩 | 投标人的其它代表性业绩及其获奖情况。 | 施工合同、合同工程完工验收鉴定书、竣工验收报告、获奖证书等。 | 投标文件中提供一项业绩。 |
| 3 | 财务状况 | 投标人近年来的财务状况。 | 经审计的财务报表等。 |  |
| 4 | 纳税状况 | 投标人近年来的纳税状况。 | 纳税证明等。 |  |
| 5 | 企业获奖情况 | 投标人近年来的企业获奖情况。 | 获奖证书等。 | 不超过三项，仅提供与工程施工有关的获奖。 |
| 6 | 驻珠机构或团队状况 | 投标人目前驻珠机构或团队状况。 | 驻珠机构营业执照等。 |  |
| 7 | 项目负责人资历 | 项目负责人的执业资格、职称、工程业绩、获奖情况等 | 相关证书或合同、合同工程完工验收鉴定书、竣工验收报告、。 |  |

备注：

1.业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，获奖情况不限定奖项。投标人自行选择最具代表性的业绩、信誉编制业绩信誉标书，投标文件中业绩、信誉数量超过本表规定数量的，招标人将按规定项数选取投标文件中顺序靠前的业绩、信誉编入定标资料一览表。

2.评标委员会不对业绩信誉标书进行评审。

3.进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。

4.“近三年”是指自招标公告发布之日起的当月开始计算。

（五）考察、质询、清标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 考察 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考察要素 | 具体考察内容 |  | 备注 |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 | …… | …… |  |  |
| 质询 |  |  |  |  |
| 序号 | 质询要素 | 质询对象 | 质询内容 | 备注 |
| 1 | …… | …… | …… |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |
| 清标 |  |  |  |  |
| 序号 | 清标要素 | 清标内容 |  | 备注 |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 | …… | …… |  |  |

备注：

1.招标文件第一章第8.2项规定进行考察、质询或清标工作的，考察、质询和清标工作在评标后、定标前由招标人自行组织或委托专业机构进行，并出具相应报告。

（六）部分推荐入围票决规则

- 招标文件第一章第6.2项规定采用部分推荐入围方式的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 资格审查委员会成员按照招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数量，在各自的选票上选取相同数量的投标人。投标人根据得票数由高到低进行排名，选取规定数量的推荐入围投标人。

- 投票结果排序出现并列情形且影响入围结果时，对此并列的投标人按照投标报价低者优先的原则确定入围者。若仍存在投标报价相同且影响入围结果时，对此并列的投标人由资格审查委员会进行二次投票确定入围者。

- 资格审查委员会投票时应当注明投票理由。

（七）较低价排序法规则

1.招标文件第一章第6.3项规定采用较低价排序法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最低的百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后剩余投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

4.将投标人按照投标报价由低到高进行排序，其中最低的投标报价为入围评审基准价。

5.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

5.1 根据本规则第4条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

5.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第4条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。5.3投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

（八）合理低价排序法一规则

1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法一的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

4.计算投标人的投标报价算术平均值X，再根据招标文件第一章第6.3项中确定的基准价下浮率P，计算入围评审基准价（评标基准价=X（1-P））。

5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。

6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：

6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。

7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：

7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。

8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

8.3 投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

（九）合理低价排序法二规则

1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法二的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

4.计算投标人的投标报价算术平均值X。若投标报价低于X的投标人数量小于五家时，以X作为入围评审基准价。若投标报价低于X的投标人数量不小于五家时，再计算低于X的投标报价算术平均值Y，以Y作为入围评审基准价。

5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。

6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：

6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。

7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：

7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。

8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

8.3.投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

（十）分级选取法规则

1.招标文件第一章第6.4项规定采用分级选取法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人和价格竞争环节中按照修整系数去掉的投标人不参与本规则计算和入围，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

3.本规则所称投标人价格竞争排序指按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人排序。

4.按照招标文件第一章第6.4项规定的入围轮次和各轮入围人数，选取入围评标环节的投标人的方法如下：

4.1 在信用评价等级为最高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第一轮入围投标人。

4.2 在剩余的信用评价等级为最高级的投标人和信用评价等级为第二高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第二轮入围投标人。

4.3 以此类推，完成后续轮次的选取，直至完成所有轮次选取，产生完整的入围名单。

4.4 在任一轮选取中可供选取的投标人数量不足本轮入围人数的，所有可供选取的投标人均入围评标环节，不足名额在下一轮选取时补足。

4.5 在任一轮抽取中，存在排序相同且影响入围结果的情况时，此并列的投标人中信用等级高者优先。若信用等级也相同的，不受招标文件第一章第6.1、6.4项规定的入围投标环节的名额和本轮选取名额限制，全部入围评标环节。

（十一）价格竞争定标法规则

1.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争定标法的，适用本规则。

2.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为较低价法的，在进入定标环节投标人中，去掉投标报价最低的百分之T（T为招标文件第一章第8.1项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整）后，投标报价最低者中标。

3.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为第N低价法的（N在招标文件第一章第8.1项中确定），在进入定标环节投标人中，投标报价由低到高排名第N名者中标。

4.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为合理低价法的，在进入定标环节投标人中，计算投标报价算术平均价，若投标报价低于该算术平均值的投标人数量小于五家时，投标报价低于且最接近该算术平均值者中标。若投标报价低于第一次算术平均值的投标人数量不小于五家时，再计算低于第一次算术平均值的投标报价的算术平均值，确定低于并且最接近第二次算术平均值的投标人为中标人。

5.出现投标报价相同且影响中标结果的情况时，招标文件第一章第6.4项规定的信用评价等级高者中标，若信用等级也相同或招标文件第一章第6.4项规定不使用信用评价等级时，由投标人进行抽签，签号最大者中标。

（十二）直接票决定标法规则

1.招标文件第一章第8.1项规定采用直接票决定标法的，适用本规则。

2.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为一次票决法的，票决方式如下：

2.1招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。

2.2当没有投标人得票超过半数时，选择得票最多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，出现平票且影响二次投标范围的情形时，所有平票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

3.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为逐轮淘汰法的，票决方式如下：

3.1 招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现平票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。

3.2 原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。

4.定标委员会成员投票时应注明投票理由。选票范本参照以下格式。

一次票决定标选票

招标项目名称：

| 支持的投标人 | 支持理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                            时间：

逐轮淘汰定标首轮选票

招标项目名称：

| 支持的投标人 |  | 支持理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

定标委员签名：                                            时间：

逐轮淘汰定标淘汰阶段选票

招标项目名称：

| 淘汰的投标人 | 淘汰理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                            时间：

（十三）集体议事法规则

1.招标文件第一章第8.1项规定采用集体议事法的，适用本规则。

2.由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。

（十四）竞争性磋商法规则

1.招标文件第一章8.1项规定采用竞争性磋商法的，适用本规则。

2.招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持与第一章第8.1项规定的候选投标人数量相同的投标人的方式，得票最多的规定数量投标人成为候选投标人进入磋商环节。若出现平票且影响候选投标人产生结果时，该并列的投标人一并纳入下一轮的投票范围，由定标委员会投票直至产生规定数量的候选投标人。

3.由定标委员会在规定时间内分别与各候选投标人进行磋商，定标委员会所有成员应当集中与各候选投标人分别进行磋商，并给予所有候选投标人平等的磋商机会，磋商范围应当严格控制在招标文件第一章8.1项规定内容之中。

4.磋商完成后，候选投标人应当按照磋商结果，在招标议程表规定时间之前，在招标议程表规定地点提交二次响应文件。候选投标人未提交二次响应文件的，视为候选投标人放弃二次响应机会，所有磋商内容均以投标文件内容为准。

5.完成磋商和二次响应后，定标委员会以逐轮淘汰的票决方法确定中标人。原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

6.定标委员会成员每次投票时应注明投票理由。

三 、投标文件否决性条款摘要

提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

如招标文件的修改或答疑文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

提示投标人和评标委员会：本章节是本工程招标文件(含招标文件的修改、答疑文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

■增加第[2]款：[2.8未按招标议程安排时间购买招标文件的。]。

■增加第[5]款：[5.11技术标书中缺失评标要素表中要求的相应章节的。评标委员会对5.11项认定。]。

■增加第[5]款：[5.12唱标信封中投标报价函未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章的、投标报价超过最高投标限价的]。

■增加第[5]款：[5.13 唱标信封投标报价金额与经济标书中的投标报价金额不一致]。

1.取消投标资格的情形

1.1 拒绝服从《招标议程安排表》安排；

1.2 存在违反招标投标相关会议现场管理制度或会议纪律的行为被指出之后仍然拒绝纠正；

1.3 存在未获允许对招标人工作人员、资格审查委员会成员、评标委员会成员、或定标委员会成员施加影响的行为。

2.拒绝投标的情形

招标人或拟派项目管理人员拒绝存在以下情形的投标人的投标：

2.1 自招标公告发布之日起前三年内有贿赂犯罪记录；

2.2 被依法取消或者暂停承揽业务；

2.3 自招标公告发布之日起前三年内因串通投标、弄虚作假、允许其他单位或者个人以投标人名义投标等违法行为受到相关部门行政处罚；

2.4 自招标公告发布之日起前一年内因转包、违法分包、挂靠等违法行为受到相关部门行政处罚；

2.5 违反工程质量、安全生产管理规定等原因被珠海市相关部门责令停工整改且在停工期内的或者责令改正而未改正；

2.6 招标文件第一章第5.2项规定的情形；

2.7 法律、法规规定的其它情形。

在资格审查、评标、定标或者中标后发现投标人在投标时存在以上情形的，招标人仍可以取消该投标人的投标资格和中标资格，并追究相关责任。

3.在开标阶段不予受理的情形

3.1 在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点；

3.2 未按本招标文件的规定进行密封、标记；

3.3 参加开标评标会议的人员不符合招标文件第一章14.1项要求。

3.4 投标人未按招标文件要求提交投标保证金。

4.围标串标的情形

有下列情形之一的，除按废标处理外，招标人将提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门依法做出处理：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者其它成员存在相同人员；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标文件除了规定格式及内容之外的其它格式、内容相同或者大量雷同；

4.7法律、法规规定的其它围标串标情形。

存在于开标过程、资格函件的情形由资格审查委员会认定，存在于唱标信封、技术标书、经济标书的情形由评标委员会认定，定标委员会可以就存在于各类标书的情形作出认定。

5.无效投标文件的情形

有下列情形之一的，按无效投标文件处理而让该投标文件退出招标程序。经确认的无效投标文件，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件：

5.1 投标文件未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章；

5.2 投标文件未按照招标文件规定的格式编制，或投标文件正本或副本数目不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认；

5.3 投标人以他人的名义投标或有弄虚作假投标嫌疑；

5.4 投标人拒不按照资格审查委员会或评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

5.5 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件；

5.6 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；

5.7 资格审查结论为不合格；

5.8 技术标或经济标综合评价等级为不合格；

5.9 投标人不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十六条规定。

5.10 投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

资格审查委员会可以就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.9、5.10项进行认定，评标委员会可以就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.8、5.9、5.10项认定。应用5.10项认定投标文件为无效投标文件时，应当有明确的法律、法规、规章依据。

四、通用条款

提示招标人：本章内容不得直接修改标准文本，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

1、总则

1.1 除特别注明之外，招标文件所指国家均为中华人民共和国。

1.2 招标投标相关的语言均应当使用中文（汉语，下同）及阿拉伯数字，必要或生僻的专业名词使用其他语言的应当附有中文注释。

1.3 招标投标相关的计量均应当使用国家法定计量单位。

1.4 招标文件及投标文件所指天均为日历天，工作日均为国家机关法定工作日，时间均为北京时间。

除特别注明外，招标文件中的有关资格条件、业绩信誉条件等内容中“前X年”、“前X月”等时间均自招标公告发出之日起的当月开始计算。

1.5 投标人提供的通讯方式应当为招标人可以实现的通讯方式。否则，招标人将不承担文件、材料无法及时送达或相关信息无法及时告知的责任。

1.6 招标文件的解释权利归于招标人，解释的顺序按照发出时间的相反顺序。

1.7 招标人向投标人提供的有关招标项目的情况及数据是招标人现有的可以提供的真实情况及数据，投标人由此作出的理解及结论，招标人将不承担任何责任。

由于招标内容发生变化，导致原已符合投标资格的投标人不符合招标内容变化之后的投标资格无法继续参加投标的，将退还投标人已支付给招标人及招标代理机构的费用，不予任何补偿或赔偿。

1.8 招标文件包括招标公告（适用公开招标）及招标文件目录载明的所有文件、材料，以及招标人向投标人发出或提供的其他与招标投标相关的所有文件、材料。

招标文件除招标公告之外将以书面方式（包括信函、电报、传真等可以文字表现所载内容的方式或在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公布，下同）发放给所有投标人。

1.9 投标人应当仔细检查、阅读招标文件的所有内容，发现招标文件存在缺页或错误应当及时向招标人提出。

投标人未能仔细检查、阅读招标文件的所有内容或未能及时发现招标文件存在缺页或错误导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。

1.10 投标人认为招标文件存在表述歧义、招标工程量清单计算错误或其他需要招标人予以澄清的问题，应当于投标截止之前至少提前10天以书面方式向招标人提出。

招标人对投标人提出的问题将在投标截止之前至少提前7天集中在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）予以澄清或说明，澄清或说明将不会透露问题的来源。招标人无法及时予以澄清或说明的将适当顺延投标截止时间。

投标人未提出问题的，视为投标人已充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，视为投标人已接受招标文件的所有内容。

- 1.11 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日之前，招标人可以在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布招标文件修改公告，对招标文件进行修改。招标人修改招标文件未及时发布公告的，将按照法律法规规定适当顺延投标截止时间。

1.12 投标人的法定代表人或被授权委托人可以于《招标议程安排表》中载明的时间及地址参加现场踏勘，以获取编制投标文件及签署合同可能需要的情况及数据。

投标人参加现场踏勘、答疑会议的费用以及责任、风险由投标人自行承担。

投标人法定代表人或被授权委托人未参加现场踏勘导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。

1.13 出现招标失败情况时，招标人将按招标文件第一章19.1项和相关规定处置，不予任何补偿或赔偿：

1.14 参与招标投标活动的各方以及相关工作人员应当严格遵守中华人民共和国、广东省，珠海市有关法律、法规、规章的规定。

2.项目概况及招标内容

2.1 项目已具备施工招标条件。

3.施工合同

3.1 施工合同包括但不限于招标文件载明的内容。

4.招标公告及投标邀请

4.1 招标公告所载内容与招标文件一致（适用公开招标）。

4.2 招标人不予接受未获邀请的潜在投标人提出的关于邀请投标人参加投标的申请或疑问（适用邀请招标）。

5.招标议程安排

5.1 《招标议程安排表》包括进行招标投标活动相关事项的时间及地址安排，招标人、投标人应当于《招标议程安排表》载明的时间、地址进行有关事项。

5.2 《招标议程安排表》没有安排的事项为本次招标投标活动不需要或不开展的事项。

5.3 招标人可以根据情况与珠海市公共资源交易中心协商调整《招标议程安排表》的相关安排，调整涉及投标人参加投标相关的任何变化将以书面方式发放给投标人。

6.投标有效期限

6.1投标有效期按招标文件第一章第11项执行。在此期间，投标人的投标文件保持有效，且将受招标文件约束。

6.2 投标人在投标有效期限之内撤回投标文件或拒绝履行投标文件承诺的将被没收投标保证金，造成招标人损失的，投标人应当赔偿损失。

6.3 原定投标有效期限终止之前，若出现特殊情况，招标人将以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。

6.4投标人应当以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。

投标人同意延长投标有效期的，不得要求撤回或修改投标文件，采用投标保证金的投标保证金有效期限自动相应延长。

投标人拒绝延长投标有效期的，投标失效，投标人可以收回投标保证金。

投标人未有答复的，视为拒绝延长投标有效期。

7.投标资格

7.1 投标人应当满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十六条规定。

7.2 由两个或两个以上投标人组成联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合投标须知中所规定的投标资格外，还应符合下列要求：

7.2.1联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将该共同投标协议作为投标文件资格函件的组成部分一并提交招标人；

7.2.2联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

7.2.3联合体各方应当共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份由法定代表人签署的授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件资格函件的组成部分一并提交招标人；

7.2.4联合体主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和接受中标工程款的支付；

7.2.5联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任；

7.2.6除另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。

8.投标费用

8.1 投标人应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由投标人支付的费用。

8.2 除了按照招标文件第一章第12项规定应当由投标人支付的费用之外，中标人还应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由中标人支付的费用。

8.3 投标人参加投标发生的一切费用自理。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

9.投标保证金

9.1 投标人应当于《招标议程安排表》载明的截止期限之前按照招标文件第一章规定的金额、方式提交投标保证金。

9.2 投标保证金是投标文件的组成部分。

9.3 采用现金方式提交投标保证金的，必须通过银行转账，且必须从经交易中心登记备案的企业基本账户中转出。投标人需通过“建设工程投标保证金管理系统”获取投标保证金收款账号信息，向指定收款帐号转入足额投标保证金，提交时限应满足《招标议程安排表》要求。

采用现金方式提交投标保证金的投标人应当将转帐银行的投标保证金进帐单原件带至开标会议现场，一旦投标保证金未能确认到帐，可以作为要求招标人复核投标保证金是否到帐的依据，否则，招标人可以不予复核，由此引起的责任将由投标人自行承担。

采用现金方式提交投标保证金的投标人应当按照珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn） 首页“投标保证金”栏目中《关于启用“建设工程投标保证金管理系统”的通知》（珠公共资源〔2014〕14号）和《企业缴纳保证金操作手册》的规定办理投标保证金事宜。

9.4 采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函应当按照不少于招标文件第一章第3.1项规定的金额和招标文件第六章《投标保函》格式出具，招标人不接受其它格式的银行保函。

采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函原件应当按照招标文件第一章第13.1项要求封装并作为投标文件的一部分与其它部分一起提交招标人。同时，投标人应当将加盖投标人公章的投标保函复印件编入资格函件。

9.5 未发生可能影响中标结果的异议或者投诉的，招标人将在中标公示结束之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。

发生可能影响中标结果的异议或者投诉的建设工程招标，招标人将在异议或者投诉处理完毕之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。

中标人的投标保证金将自招标人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还。

采用现金方式提交投标保证金的，投标保证金将退回投标人账户。

9.6 下列情形，招标人将在5个工作日之内退还投标人的投标保证金：

9.6.1招标终止；

9.6.2招标失败需要重新招标；

9.6.3投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。

9.7 投标人存在下列行为之一，投标保证金不予退还。投标人没有提交投标保证金或者造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当赔偿损失。

9.7.1放弃中标的；

9.7.2投标截止之后至投标有效期限终止期间撤回投标文件的；

9.7.3由于违法行为被取消投标资格或中标无效的，但投标人与招标人串通投标的除外。

9.8 投标人涉嫌违法行为正在调查处理期间的，投标保证金将在调查处理完毕后再按照规定处理。

10.投标报价

10.1 投标人应当按照招标文件第一章第16项的相关规定进行投标报价。

10.2 投标报价最小计量单位为“元”，小数点之后保留两位数值，小数点之后超过两位的数值按照四舍五入处理。

10.3 无论采用何种报价方式，投标报价的有效值应只保留小数点后两位数值，超过小数点后两位的数值视为细微偏差，按照四舍五入处理。

11.投标文件

11.1 投标文件应当使用不能擦去的黑色（彩色图表除外）墨水打印或书写。

11.2 投标文件每一份正本、副本应当分别在投标文件封面注明“正本”或“副本”。

投标文件每一份正本、副本应当各自装订成册。

投标文件正本与副本若不一致将以正本为准。

11.3 投标文件应当使用招标文件附件提供的格式（表格可以按照同样格式扩展）编制，未提供格式的投标人可自行确定。

11.4 投标文件包装应当按照招标文件附件提供的格式及说明进行密封及标志，未提供格式的投标人可自行确定。

11.5 投标文件若有修改应当在修改处加盖投标人法人公章。

投标文件应当尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若存在涂改及行间插字，招标人将不承担任何可能因此而造成的辨识错误或不利于投标人的结果。

11.6 投标文件应当由投标人法定代表人或被授权委托人签署并加盖投标人法人公章。

11.7 投标人应当于《招标议程安排表》载明的投标截止时间之前将投标文件送达《招标议程安排表》载明的地址及负责接收相关文件的工作人员。逾期送达的或未送达指定地址的投标文件，招标人将不予受理。

11.8 投标人在投标截止之前，可以书面方式补充、修改、替代或撤回已经提交的投标文件。

投标文件的“补充”、“修改”除了应当符合招标文件专用条款及通用条款关于“投标文件组成及编制”、“投标文件份数及封装”的规定之外，还应当在“补充”、“修改”的封面及封装表面注明“补充”或“修改”。

投标人在投标截止之后，不得补充、修改、替代或撤回投标文件，但招标文件规定可以在投标截止之后提交的部分文件或招标人、评标委员会要求投标人作出的承诺或细微偏差补正除外。

11.9 定标结束之后，所有投标文件将由招标人封存。

投标人需要取回投标文件的，应当在中标通知书发出之后3个工作日之内与招标人联系。否则，招标人将自行处理。

12.投标人参加开标评标会议人员

12.1 代表投标人参加开标评标会议的人员应当在开标会议开始之前完成签到。未签到的，视为未能按时参加开标评标会议处理。

13. 细微偏差修正

13.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在次要内容存在细微计算误差或提供的技术信息、数据不够完整等情况，补正之后不会造成对其他投标人不公平（超出投标文件的范围或改变投标文件的真实意思表示）或对招标人造成不利的结果。

13.2 存在细微偏差的投标文件，资格审查委员会或评标委员会应当在资格审查或评标时进行认定并要求投标人书面承诺同意补正细微偏差。

书面承诺为经代表投标人参加开标评标会议的人员现场签名确认的原件或从投标文件所载传真号码中发出的加盖投标人公章传真件。

投标人书面承诺同意作出补正之后，应当视为有效投标文件。若投标人拒绝补正，其投标文件将被拒绝。

13.3 资格审查过程中发生需要投标人补正的情况时，招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行补正，由代表投标人参加开标评标会议的人员在限时内到达现场进行补正或在半小时内通过投标文件所载传真号码发出的加盖投标人公章书面承诺传真件，逾期视为投标人拒绝补正。限时一般为通知发出时间起半小时，资格审查地点偏远的，招标人可以适当延长限时。

投标人应保证资格审查时投标文件中载明的联系电话畅通，该联系电话无法联系投标人时，同样视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。

13.4 开标、评标过程中发生需要投标人补正的情况时，应当由代表投标人参加开标评标会议的人员在开标、评标地点进行现场补正，除在开标、评标地点或指定等候地点宣读外，招标人不承诺以其他方式通知投标人进行补正。代表投标人参加开标评标会议的人员离开开标、评标地点或未在指定地点等候的，视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。

13.3细微偏差按照下列原则进行补正：

13.3.1投标报价大写金额与小写金额不一致的，除非大写金额存在明显的小数点错误，否则，应当以大写金额为准，修改小写金额。

13.3.2投标总价金额与分项报价合计金额与不一致的，除非投标总价金额存在明显的小数点错误，否则，应当以投标总价金额为准，修改分项报价合计金额。

13.3.3其他细微偏差按照有利于招标人的原则进行补正。

14.资格审查委员会

14.1 资格审查委员会按照招标文件第一章第15.3项规定人数，由招标人代表及招标代理代表组成。

15.评标委员会

15.1 评标委员会成员一般由招标人从评标专家库内以随机抽取方式确定，同属一个单位的评标委员会成员不得超过二人。

15.2 适用《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第四十八条第三、四款的情形时，取得市建设主管部门的批准后，招标人将采用自行推荐或异地抽取等方式组建评标委员会。

16.定标委员会

16.1 定标委员会按照招标文件第一章第15.5项规定人数，由招标人按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第五十五条规定组建。

17.开标、评标、定标、中标

17.1 投标人应当于《招标议程安排表》载明的时间、地址参加相关会议（招标文件另有规定的除外）。

17.2 资格审查结果、评标结果和进入定标环节的投标人业绩信誉情况将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示2个工作日，以上公示期不影响后续程序进行。

17.2 中标结果将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示3个工作日，公示期满未有异议的，招标人将于5个工作日之内向中标人发出《中标通知书》。

17.3 《中标通知书》为施工合同的组成部分。

18.签订合同

18.1 招标人、中标人应当于招标文件第一章第18项规定的时间之内由双方法定代表人或被授权委托人共同签订合同。

中标人为联合体投标人的，联合体投标人各方应当共同与招标人签订合同。

18.2 招标人和中标人对部分合同条款存在争议的，应当按照招标文件约定的争议解决途径，就争议内容签订解决争议的协议或者向行政管理部门申请行政调解，不影响合同签订时间和无争议部分的执行。

19.废除中标

19.1 中标通知书发出之后，除招标人提出招标文件之外中标人不能接受的合同条件之外，中标人有下列情形之一的，视为放弃中标，已发出的《中标通知书》自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担：

19.1.1 书面明确表示放弃中标的；

19.1.2 提出招标人不能接受的附加条件的；

19.1.3 提出招标人不能接受的有关投标文件或者合同实质内容更改要求的；

19.1.4 未按照招标文件规定与招标人签订合同的；

19.1.5 未按照招标文件规定向招标人提交履约担保的。

19.2 中标人存在弄虚作假骗取中标或与围标串标等影响中标结果的违法行为的，招标人将废除投标人的中标，已发出的《中标通知书》及已签订的承包合同自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担。

六、开标、资格审查、评标、定标工作细则

提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

1.开标

1.1 开标由招标人委派的代表负责，由招标人指定的工作人员主持。投标人代表应当按照招标文件第一章第14项规定参加开标。

1.2 开标在招标议程表规定时间和规定地点进行。

1.3 招标人工作人员宣读招标人、公共资源交易中心及监督人员名单及组成情况，宣读开标会议注意事项。

1.4 招标人工作人员请投标人代表按照投标人签到顺序逐个检查所有投标人的投标文件密封情况，记录、宣读检查情况。

1.5 招标人工作人员按照交易中心系统显示现金方式投标保证金情况和收取的投标保函情况，按照投标人签到顺序逐个检查、宣读所有投标人的投标保证金（银行转账）提交情况，记录投标保证金（银行转账）提交情况。

1.6 招标人工作人员提交投标文件密封、投标保证金检查情况记录，宣读投标文件密封、投标保证金不符合招标文件规定的投标人名单。

1.7 招标文件第一章第6.4项规定使用信用评价等级的，由招标人工作人员查询各投标人的相应信用评价信息并录入电子辅助评标系统。

1.8 由招标人工作人员当众拆封唱标信封并宣读投标人名称、投标报价，以及其他需要宣读的内容。

1.9 由招标人工作人员将各投标人的投标报价，以及唱标信封中的其他主要内容录入电子辅助评标系统。

1.10 投标人对密封情况、投标保证金检查情况、信用评价信息、投标报价等开标内容有异议的，应当在开标现场提出，招标人工作人员应当当场作出答复，并制作记录。

1.11 开标会议结束。

1.12 各投标人资格函件与投标保函原件由招标人工作人员存放至招标议程表中规定的资格审查地点。其它标书由招标人工作人员存放至交易中心指定地点。

2.资格审查

2.1本项目资格审查方式为资格后审，由资格审查委员会在开标后、评标前进行资格审查。

2.2资格审查在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。招标人应当对资格审查全程进行视频和音频记录。

2.3招标人工作人员宣布资格后审会议开始，宣读资格审查会议注意事项，宣读资格审查委员会组成情况。由资格审查委员会推荐或选举一名资格审查委员会成员担任主任委员。

2.4 资格审查委员会逐个开启投标人递交的资格函件，并严格对照招标文件第二章《资格审查要素表》，审核判断投标人是否满足相关资格审查要素要求并给出投标人的资格审查结论。

2.5审查过程中如出现疑问，资格审查委员会可以要求投标人进行澄清说明，并根据招标文件设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格审查结论为不合格时，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩。资格审查委员会应当书面记录有关情况。

2.6 招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行澄清、答辩，由代表投标人参加开标评标会议的人员在限时内到达现场进行进行澄清、答辩或在半小时内通过投标文件所载传真号码发出的加盖投标人公章的书面澄清、答辩，逾期视为投标人放弃澄清、答辩的权利，由此产生的后果由投标人承担。限时一般为通知发出时间起半小时，资格审查场地偏远的，招标人可以适当延长限时。

2.7 全部投标人的资格审查完毕后，资格审查委员会应当出具《资格审查报告》,由全体资格审查委员会成员签名，并按规定将资格审查结果进行公示。

2.8 资格审查合格投标人少于3家的，按照招标文件第一章第19.1项规定执行。

3.评标环节入围会

3.1 资格审查合格的投标人超过二十名时，资格审查委员会按照招标文件第一章第6.1项规定人数，选取投标人入围评标环节。

3.2 评标环节入围会在资格审查完成后，即时在资格审查地点封闭进行。

3.3 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.2项规定人数和招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》规定，选取直接推荐入围的投标人。招标文件第一章第6.2项规定本项目不采用部分推荐入围方式的，无需进行此环节。

3.4 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.3项规定方式和招标文件第二章相应的排序规则，确定投标人价格竞争排序。

3.5 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.4项规定方式和招标文件第二章相应的规则，根据投标人价格竞争排序和信用评价等级选取剩余的入围投标人。

3.6 入围投标人的名单应当与资格审查结果同时公示。

4.评标

4.1 评标在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。

4.2 招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读评标委员会组成情况。由评标委员会推荐或选举一名评标委员会成员担任主任委员。

4.3 招标人工作人员介绍招标项目概况及技术标书、经济标书审查要素。

4.4 评标委员会认为招标文件需要招标人进行澄清的，招标人应当进行澄清，澄清不得超出招标文件的范围或者背离招标文件的实质内容。

4.5 各评标专家独立对各投标人技术标书分别进行评审：

4.5.1 根据招标文件《技术标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，指出存在优点的具体事项，或指出存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的具体事项。对评标要素逐条评审时，应当给出具体的评审意见，不得以“合格、不合格、可行、不可行、优、良、中、差”等分级、评价性意见代替；

4.5.2 各评标要素评审完成后，对该投标人给出综合评价等级，分为“合格"与“不合格"，其中“不合格"仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。

4.6 各评标专家独立对各投标人经济标书分别进行评审：

4.6.1 根据招标文件《经济标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，出现违反招标文件否决性条款规定或评标要素表中规定为不合格的情形的，评价等级为“不合格”，其他均应评定为“合格”。

4.6.2 招标文件中设置有成本参考价的，评标专家应同时对投标文件中提供的证明材料进行评审，认定其是否属于投标报价低于成本的情形。

4.6.3 各评标要素评审完成后，对投标人给出综合评价结论，分为“合格”和“不合格”，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价合格为“不合格”，每项评标要素评价等级均为合格的，综合评价等级为合格。评标专家发现投标文件的存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。

4.7 评标委员会集体汇总各评标专家对各投标文件的评审意见；

4.7.1 根据招标文件《技术标书评标要素表》和《经济标书评标要素表》，对“评审项目"逐条进行汇总。汇总单条“评审项目"的评审意见时，评标委员会组长将各评标专家对该投标人该评审项目的评审意见罗列在一起，集体讨论后形成评标委员会集体对该投标人该评审项目的评审意见；

4.7.2 评标委员会集体对同一投标人给出综合评价等级；

4.7.3 评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在《评审意见汇总表》中注明；

4.7.4 投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。

4.7.5 各评标要素的评审意见以及综合评价等级要求与独立评审要求相同。

4.8 评标委员会集体会签《评审意见汇总表》.

4.9 评标过程中如出现疑问，评标委员会可以要求投标人进行澄清说明；如出现投标人综合评价等级为不合格时，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩。评标委员会应当书面记录有关情况。

4.10 评标过程中发生需要投标人补正的情况时，应当由代表投标人参加开标评标会议的人员在开标、评标地点进行现场澄清、答辩，除在开标、评标地点或指定等候地点宣读外，招标人不承诺以其他方式通知投标人。代表投标人参加开标评标会议的人员离开开标、评标地点或未在指定地点等候的，视为投标人放弃澄清、答辩，责任由投标人自行承担。

4.11评标委员会集体会签《评审意见汇总表》后，确定进入定标环节投标人名单，并出具评标报告。

4.12 进入定标环节的合格投标人不足三家的，若存在评标入围会被淘汰的投标人，即按照评标入围会和招标文件第一章第6项规定排序，再选取排名靠前的10名剩余投标人进行评标，若参与排序的投标人不足十家时，对所有剩余投标人进行评标。若不存在评标入围会被淘汰的投标人时，按照招标文件第一章第19.1项规定执行。

4.13 招标人工作人员根据业绩信誉标书对进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行列表整理。

4.14 将评标报告与进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行公示。

5.定标

5.1 定标在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。

5.2 招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读标委员会组成情况。由定标委员会推荐或选举一名定标委员会成员担任组长。招标人的法定代表人或者主要负责人为定标委员会成员的，直接由其担任组长。

5.3 招标人工作人员向定标委员会提交进入定标环节的投标人名单和定标资料。

5.4 定标委员会按照招标文件第一章第8.1项确定的定标方式和招标文件第二章的相应规则确定中标人。

5.5 定标委员会签署定标书。

5.6 招标文件第一章第15.5项规定不组建定标委员会的，不进行本章5.1至5.5项，定标书按要求由评标委员会签署或招标人加盖公章和法定代表人签章后生效。

5.7 招标人工作人员发布定标结果和中标公示。

六 、投标人应当遵守的投标文件格式

除各格式的备注内容外，投标人应当按照以下格式编制投标文件：

1.通用格式

■投标文件包装封面。

■标书封面。

2.唱标信封格式

■投标报价函。

3.投标保函格式

■投标保函。

4.资格函件

■法定代表人证明书。

■法定代表人授权委托书。

■投标承诺书。

5.技术标书

■按照招标文件第二章《技术标书评审要素表》逐项编制。

6.经济标书

■珠海市建设工程投标报价书

■按照招标人发出的工程量清单编制

7.业绩信誉标书

■业绩信誉情况列表。

■按照招标文件第二章《业绩信誉要素表》填写《业绩信誉情况列表》并按顺序在投标文件提供相应的证明材料复印件。

投标文件格式：投标文件包装封面

年   月   日   时   分之前不得开启。

包装内容：□唱标信封□投标保函□资格函件□经济标书□技术标书□业绩信誉标书

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                        办公电话：

移动电话：                      传 真：

备注：

1.标书名称应当与所包装的标书相同。

2.包装的封口应当加盖投标人公章。

投标文件格式：标书封面

（正本/副本)

建设工程施工投标文件

（标书名称）

项目名称：

项目地址：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                        办公电话：

移动电话：                      传 真：

备注：

1.唱标信封和投标保函无需封面，直接封装。

投标文件格式：投标报价函

投标报价函

（招标人名称）：

一、投标报价：

投标报价为（大写）：          ，（小写）：         ，保留小数点后两位数字。

二、本投标人自愿按照本项目招标文件的规定、以及上述报价承接            项目。

三、本投标人所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间本投标人如中标，将受招标文件的约束。

投 标 人（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

年   月   日

备注：若为联合体投标，联合体各方需盖章、签名。

投标文件格式：投标保函

投标保函

保函编号：

致        (下称受益人)：

鉴于        (下称被保证人)将于年月日参加贵方工程编号为（项目编号）的（项目名称）工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为     (币种)     (小写)元     (大写)元。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标截止之日起至投标有效期（或延长的投标有效期）结束后60日(含60日)，延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.投标截止后，被保证人在投标有效期间撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4.被保证人以其它方式放弃中标的。

5.被保证人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人(盖章)：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

投标文件格式：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

投标人（法人公章）：

年   月   日

粘贴法定代表人身份证正反两面（护照）复印件

投标文件格式：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格预审申请文件、投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

粘贴被授权委托人身份证正反两面（护照）复印件

备注：若为联合体投标，联合体各方需盖章、法定代表人签名。

投标文件格式：投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）：

本投标人已详细阅读了（项目名称）的施工招标文件，现就参加投标的有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.自觉遵守国家、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，维护建筑市场秩序。

2.自觉服从《招标议程安排》，遵守招标投标相关会议现场纪律。

3.保证投标文件内容无任何虚假，不存在串通进行投标的行为，不存在招标人拒绝投标的情形。

4.保证在投标有效期限之内自觉遵守招标文件约束，履行投标文件承诺。

5.保证接受、配合招标人对投标文件相关内容进行的调查核实。

6.一旦中标，保证按照招标文件规定、投标文件承诺、承包合同约定以及技术规范要求，以下列价格及工期完成招标内容的所有施工任务，达到下列质量及安全生产文明施工要求及目标。

合同工期：[       ]。

质量要求：[       ]。

安全生产文明施工要求：[       ]。

7.一旦中标，保证按照招标文件规定，按时提交履约担保、签订承包合同。

8.一旦中标，保证按照承包合同约定依法行使合同权利、履行合同义务，密切配合相关监督管理部门以及建设单位、监理单位开展工作，服从相关监督管理部门工作人员以及建设单位驻现场代表、现场监理人员的监督管理。

本投标人如有违反以上承诺，将自动放弃投标资格、中标结果，自觉接受相关处罚。

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

投标文件格式：投标报价书1

珠 海 市 建 设 工 程 投 标 报 价 书

我公司自愿参加珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程东南卡泵站施工投标，愿意接受招标文件的全部内容和条件，以总价    仟     佰     拾    万

仟    佰    拾     元    角    分承包该项目施工。

工期为：          。工程质量要求为：       ，安全生产要求为       。

投标报价汇总表

| 序号 | 项 目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 |  |  |
| 1 | 土建部分 |  |  |
| 1.1 | 泵站主体土建工程 |  |  |
| 1.2 | 管理房土建工程 |  |  |
| 1.3 | 副厂房土建工程 |  |  |
| 2 | 安装部分 |  |  |
| 2.1 | 机电设备、金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 2.2 | 管理房安装工程 |  |  |
| 2.3 | 副厂房安装工程 |  |  |
| 二 | 暂估价 | 2280000 | 固定报价 |
| 三 | 预留金 | 2673931.44 | 固定报价 |
| 合计=一+二+三 |  |  |  |

详细报价见后

投标人（公章）：                           法定代表人：（签名或盖章）               地址：

经办人：（签名或盖章）                      电话：

二〇   年  月   日

投标文件格式：业绩信誉情况列表

| 序号 | 响应要素序号 | 业绩信誉名称 | 业绩信誉概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 投标文件格式：项目主要管理人员列表

- 项目主要管理人员列表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 专业 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 | 水利水电工程 | 1 |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人 | 水利水电工程 | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 施工员 |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 施工员 |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 施工员 |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  | 质检员 |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  | 质检员 |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  | 质检员 |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  | 安全员 |  | 1 | （水建安C类/水安C类） |
| 10 |  |  |  | 安全员 |  | 1 | （水建安C类/水安C类） |
| 11 |  |  |  | 安全员 |  | 1 | （水建安C类/水安C类） |
| 12 |  |  |  | 材料员 |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  | 材料员 |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  | 材料员 |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  | 造价员 |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  | 资料员 |  | 1 |  |

备注：1、投标时需提供项目负责人证书复印件加盖公章及身份证复印件加盖公章；其余机构配备人员仅提供列表即可，由投标人中标后提供给招标人审查。

2、此列表可附在资格函件中，但不作为资格审查的要素。

投标人（盖章）:

附件1

详见附件