珠海市公开招标

招标文件

项 目  名 称：     珠海报业数字印刷基地

弱电项目建设工程

招 标  编 号：        MZCD-1803-046

采   购   人：    珠海报业传媒控股有限公司

采购代理机构：    广东明正项目管理有限公司

项 目  经 理：           徐 秀 兰

日        期：      二零一八年三月七日

目录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分　招标项目内容及要求	6

第三部分　投标人须知	20

第四部分  合同书格式	30

第五部分　投标文件编制及附件格式	36

第一部分  投标邀请函

各投标人:

受珠海报业传媒控股有限公司的委托，广东明正项目管理有限公司作为招标代理机构就珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程（招标编号：MZCD-1803-046）进行公开招标，欢迎合格投标人前来参加。

- 招标项目概况

- 项目名称：珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程。

- 项目内容：珠海报业数字印刷基地弱电工程，含安防监控部分、网络布线部分、主机房配置、各种辅材若干。

- 项目地址：珠海市高新区金鼎科技工业园金园一路。

- 招标项目预算：人民币叁拾壹万元整（￥310，000.00）；此为本项目投标报价上限，投标报价超过上限的视为无效投标文件。

- 评标方法：合理低价。

- 工期：自合同签订生效之日起35天内完工并通过验收。

- 投标人资格要求:

- 在中华人民共和国大陆地区正式登记注册的企业法人（提供营业执照副本复印件加盖公章）；

- 投标人须具有广东省公安厅颁发的有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，提供资质的复印件加盖投标人公章；

- 投标人须具有“信息系统集成及服务”三级或以上资质证书，提供资质的复印件加盖投标人公章；

- 投标人须提供完成过同类项目的案例。（提供合同及验收报告复印件加盖公章）

- 投标人近三年以来在经营活动中没有重大违法记录的声明（按照招标文件要求格式提供声明函）。

注：

- 本项目不接受联合体投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标活动。

- 以上资料必须在有效期内，只有购买了招标文件的投标人，才具有投标资格。

- 供应商购买招标文件时须提供下列证明文件：

- 法定代表人资格证明书及授权委托书及被授权委托人身份证明（原件）；

- 营业执照副本（复印件加盖公章）；

- 资质证书（复印件加盖公章）。

注：以上证照必须在有效期内。只有购买了招标文件的投标人，才具有投标资格。

- 报名及购买招标文件的时间、地点及招标文件售价：

- 投标报名时间：自2018年3月15日8时30分起至2018年3月21日17时30分止（法定节假日除外），同时发售招标文件。

- 报名及购买招标文件地点：广东明正项目管理有限公司（地址：珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼）。

- 招标文件售价：人民币300元整，招标文件售后不退。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

- 递交投标文件截止时间/开标时间：2018年4月4日15:00。于截止时间前30分钟开始接收投标文件，提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 接受投标文件地点/开标地点：广东明正项目管理有限公司开标室。

- 本项目相关公告在以下法定媒体发布：珠海产权交易中心网站（http://www.zhaeec.com/）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 有关此次招标事宜，可按照下列联系方式向采购人或采购代理机构查询：

- 采购单位联系方式：

采购单位名称：珠海报业传媒控股有限公司

采购单位联系人：顾祖明

采购单位联系电话：0756-2639870

- 采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：广东明正项目管理有限公司

采购代理机构联系人：徐秀兰

采购代理机构联系电话：0756-3350671

采购代理机构传真：0756-3230033

采购代理机构地址：珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼

广东明正项目管理有限公司

二〇一八年三月十五日

第二部分　招标项目内容及要求

一、项目概况

- 项目名称：珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程。

- 项目地址：珠海市高新区金鼎科技工业园金园一路。

- 招标项目预算：人民币叁拾壹万元整（￥310,000.00），此为投标报价上限，投标报价超过上限或为负数的视为无效投标文件。

4. 评标方法：合理低价。

二、项目内容及要求

1、项目内容：珠海报业数字印刷基地弱电工程，包含安防监控部分、网络布线部分、主机房配置、各种辅材若干。图纸详见附件。

2、设备物资清单及参数需求

| 序号 | 项目 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光级电动变焦摄像机 | 1.采用高性能两百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2.可输出200万(1920*1080)@25fps 3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 4.最大红外监控距离120米 5.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7.支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图 8.支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，128G SD卡 9.支持AC24V/POE，DC12V/POE供电方式，方便工程安装 10.支持IP67防护等级； 11.电动变焦：3.5~12mm； 12.质保三年 | 支 | 2 |  |
| 2 | 数字枪式摄像机8mm | 1.200万像素，1920×1080； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 3.最大红外监控距离50米 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，5.背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6.200万像素，1920×1080； 7.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 8.最大红外监控距离50米 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 10.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11.支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，人脸侦测，外部报警 12.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 13.质保三年 | 支 | 14 |  |
| 3 | 数字枪式摄像机6mm | 1.网络类型：有线网络摄像机 2.特殊功能类型：带红外灯 3.信噪比>：60db 4.分辨率：2592X1520 5.最低照度：0.002lux 6.光学变焦倍数：1 7.成像器件：cmos 8.图像传感器：ccd 9.水平清晰度：1000 10.镜头： 6mm 11.背光补偿：支持 12.防暴等级：ip67 13.工作温度：-30-70℃ 14.外形尺寸：25mm 15.重量：0.6kg 16.红外灯：单灯 17.报警输入：2 18.音频：支持 19.质保三年 | 支 | 3 |  |
| 4 | 数字枪式摄像机3.6mm | 1.网络类型：有线网络摄像机 2.特殊功能类型：带红外灯 3.信噪比>：60db 4.分辨率：2592X1520 5.最低照度：0.002lux 6.光学变焦倍数：1 7.成像器件：cmos 8.图像传感器：ccd 9.水平清晰度：1000 10.镜头：3.6mm 11.背光补偿：支持 12.防暴等级：ip67 13.工作温度：-30-70℃ 14.外形尺寸：25mm 15.重量：0.6kg 16.红外灯：单灯 17.报警输入：2 18.音频：支持 19.质保三年 | 支 | 15 |  |
| 5 | 数字枪式摄像机12mm | 1.数据类型：数字摄像机 2.款式：枪式摄像机 3.像素：200万 4.网络类型：有线网络摄像机 5.特殊功能类型：带红外灯 6.信噪比>：60db 7.分辨率：2592X1520 8.最低照度：0.002lux 9.光学变焦倍数：1 10.成像器件：cmos 11.图像传感器：ccd 12.水平清晰度：1000 13.镜头：12mm 14.背光补偿：支持 15.防暴等级：ip67 16.工作温度：-30-70℃ 17.外形尺寸：25mm 18.重量：0.6kg 19.红外灯：双灯 20.报警输入：2 21.音频：支持 22.材质：合金 23.支持SD卡； 24.质保三年 | 支 | 8 |  |
| 6 | 数字半球摄像机2.8mm | 1.200万像素，1920×1080； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 3.最大红外监控距离30米 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 5.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6.支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，人脸侦测，外部报警 7.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 8.防护等级IP67，防暴等级IK10； 9.镜头2.8-6mm可选； 10.支持1路音频输入/输出、1路报警输入/输出、支持SD卡； 11.质保三年 | 支 | 2 |  |
| 7 | 枪式支架 | 国标 | 个 | 38 |  |
| 8 | L型壁挂立杆 | 国标，1.5米长，L型壁挂架 | 个 | 4 |  |
| 9 | 网络水晶头 | 安普，5类原装水晶头 | 盒 | 1 |  |
| 10 | 监控弱电箱 | 国标，400*600*100 | 个 | 2 | 现有 |
| 11 | 监控箱室内 | JD106(550*400*350) | 个 | 1 |  |
| 12 | 光纤跳线SC-FC | 电信级 | 条 | 7 |  |
| 存储部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字硬盘录像机 | 1.工业级嵌入式微控制器； 2.嵌入式Linux实时操作系统； 3.网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 4.前智能支持； 5.后智能不支持； 6.网络带宽接入160Mbps,储存160Mbps,转发160Mbps； 7.网络视频接入16路； 8.IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； 9.解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P； 10.1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出； 11.最大支持16路回放； 12.视频压缩标准Smart H.265/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 13. 8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式； 14. 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 15. 2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口； 16. 1路，RCA支持IPC复合音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出； 17. 报警接口16进6出； 18. 串行接口1个RS-232/1个RS-485； 19. 1个外置eSATA接口； 20. 1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz 21.质保期 | 台 | 3 |  |
| 2 | 企业级专用硬盘4T | 4TB 5900转64M SATA3 5年质保 | 块 | 24 |  |
| 网络信息点及门禁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络模块 | 86型六类V94-0阻燃型ABS认证。 | 个 | 96 |  |
| 2 | 网络面板 | 86型双面版 V94-0阻燃型ABS认证。 | 个 | 48 |  |
| 3 | 明装底盒 | 国标 | 个 | 48 |  |
| 4 | 中控打卡机门禁一体机 | 人脸、指纹、密码，双门。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 门禁电池 | 门禁电池 | 块 | 5 |  |
| 6 | 中控门禁机 | 指纹、密码，双门有框玻璃门锁，带UPS电池 | 台 | 4 |  |
| 7 | 电插锁 | 中控电插锁 | 把 | 2 |  |
| 8 | 磁力锁 | 磁力锁 | 把 | 8 |  |
| 9 | 锁支架 | 支架 | 个 | 10 |  |
| 10 | POE交换机24口 | 产品类型 千兆以太网交换机、POE交换机 纠错 应用层级 三层 纠错 传输速率 10/100/1000Mbps 纠错 交换方式 存储-转发 纠错 背板带宽 256Gbps 纠错 包转发率 42Mpps 纠错 | 台 | 2 |  |
| 11 | POE交换机8口 | 产品类型 千兆以太网交换机、POE交换机 纠错 应用层级 三层 纠错 传输速率 10/100/1000Mbps 纠错 交换方式 存储-转发 纠错 背板带宽 256Gbps 纠错 包转发率 42Mpps | 台 | 3 |  |
| 12 | 交换机24口 | 核心交换机，S5800 | 台 | 1 | 现有 |
| 13 | 交换机48口 | 千兆交换机，LS-S5110-52P-SI | 台 | 1 | 现有 |
| 14 | Juniper | 防火墙，SSG-550M | 台 | 1 | 现有 |
| 15 | 光纤收发器单模 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 个 | 4 |  |
| 16 | 配线架 | 康普24口配线架 | 个 | 4 |  |
| 17 | 理线架 | 康普1.75"水平管理环 | 个 | 6 |  |
| 18 | 跳线 | 六类数据跳线2M | 条 | 48 |  |
| 19 | 语音配线架 | 语音配线架，语音配线架 | 个 | 2 |  |
| 红外对射报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 有线8路，带键盘，遥控，警号，电池 | 台 | 1 |  |
| 2 | 红外报警器 | 脉冲同步三光束 ，150米 | 个 | 4 |  |
| 3 | 红外报警器 | 脉冲同步四光束 ，200米 | 个 | 4 |  |
| 4 | 报警器支架 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | 后备电池 | 国标，12v/7ah铅酸免维护蓄电池 | 块 | 1 |  |
| 6 | 集中供电器 | 国标，12v/10a | 个 | 1 |  |
| 线材及线管部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类屏蔽网线，1271004BSL 1、超过Cat5E类标准。 2、高速电缆，支持带宽350MHz。 3、可以支持千兆以太网的应用。 4、线规：24AWG，外径：5.5mm，重量：9.43kg/305m， 5、绝缘层：0.20mm，外皮：0.61mm，最大承受拉力：11.38k 6、运行温度：-20至60℃。 7、电气参数NVP：0.70，最大直流电阻：9.38ohms/100m， 8、最大不平衡电阻≤3%，互电容@1KHE：5.6nF/100m | 箱 | 8 |  |
| 2 | 网线 | 五类非屏蔽网线1、超过Cat5E类标准。 2、高速电缆，支持带宽350MHz。 3、可以支持千兆以太网的应用。 4、线规：24AWG，外径：5.5mm，重量：9.43kg/305m， 5、绝缘层：0.20mm，外皮：0.61mm，最大承受拉力：11.38k 6、运行温度：-20至60℃。 7、电气参数NVP：0.70，最大直流电阻：9.38ohms/100m， 8、最大不平衡电阻≤3%，互电容@1KHE：5.6nF/100m | 箱 | 3 |  |
| 3 | 电源线 | （RV） 1.5平方 48根x0.2毫米 300/500V | 米 | 1440 |  |
| 4 | 电源线（报警系统） | （RV） 0.75平方 24根x0.2毫米 300/500V | 米 | 950 |  |
| 5 | 电源线 | RVV2 3芯*10平方线缆 | 米 |  | 需投标人现场踏勘确定用量进行报价 |
| 6 | 4芯光缆 | 单模（内径是9μm外径是125μm）波长1310或1550 | 米 | 370 |  |
| 7 | 4芯光纤盒 | 电信级 | 米 | 4 |  |
| 8 | 弱电桥架 | 国标，100*100，Q235镀锌板 | 个 | 130 |  |
| 9 | 6分线管 | PVC 6分阻燃电工线管 | 米 | 2090 |  |
| 10 | 6分直通 | PVC 6分阻燃电工直通 | 米 | 710 |  |
| 11 | 6分波纹管 | PVC 6分阻燃 | 米 | 400 |  |
| 12 | 6分卡玛 | PVC 6分阻燃电工卡玛 | 米 | 700 |  |
| 13 | 标签带 | 国产，防水 | 卷 | 8 |  |
| 机柜及UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | （600*800*2045） |  | 2 | 甲方现有,需由专业单位搬迁，固定报价8000元，由中标人支付给甲方指定的搬迁单位 |
| 2 | UPS主机 | Santak山特 |  | 1 |  |
| 3 | 电池 | 汤浅 80A 12V 80AH |  | 32 |  |
| 4 | 电池柜 | c-32电池箱 780×880×1190mm |  | 1 |  |
| 5 | 安装及辅材 | UPS拆卸并负责安装，电池连接线缆，输入开关，输出开关，旁路开关，电池开关，配电箱 | 批 | 1 |  |
| 6 | 网络交换机拆装 | 网络交换机拆卸，搬运，运输，安装，根据新厂房的环境调试运行，划分VLAN，正常上线 |  |  |  |
| 7 | 机柜拆装 | 机柜拆卸，搬运，运输，安装，根据新厂房的环境调试运行，划分VLAN，正常上线 |  |  |  |
| 电视墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙机柜 | 金属材质，前面板可安装显示器，下部可放置其它设备 | 个 | 1 |  |
| 2 | 拼接液晶屏幕 | 品牌显示器，32寸显示器 | 台 | 4 |  |
| 3 | 网络高清解码矩阵 | MPEG4/H.264/H.265/MJPEG；64路D1（2M码流），64路960H（2.5M码流），36路720P（4M码流），16路1080P@30fps（8M码流），4路800w@30fps（12M码流）；视频输出路数4路；VGA,HDMI1.4和BNC输出；音频输出/输入路数4路输出；音频输出/输入接口BNC(电平200-3000mv，阻抗5KΩ)；HDMI接口支持3840x2160@30fps，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率；1个HDMI1.4接口，支持音视频同时采集 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电脑 | 品牌主机，I3-7100/8G内存/硬盘1T/2G独显/5年质保 | 台 | 1 |  |
| 人工及施工材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 |  | 批 | 1 |  |
| 2 | 人工调试 |  | 批 | 1 |  |
| 3 | 8米脚手架 |  | 批 | 1 |  |
| 4 | 熔纤费 | 32芯 | 批 | 1 |  |
| 5 | 其他材料 | 电工胶布、切片、钻头插座等 | 批 | 1 |  |

注：

1）设备物资清单列表中备注为“现有”的设备为甲方供应，需由中标人负责安装调试，投标人在报价中须综合考虑此部分费用；“机柜、Ups主机、电池、电池柜”由甲方指定的专业单位进行搬迁，投标单位固定报价8000元，中标后由中标单位直接支付给搬迁单位，如投标人未按要求报价将导致投标无效；设备物资清单列表中未明确数量的，需由投标人现场踏勘后确定用量后自行承担风险并报价。

2）供应商须对本项目为单位的货物、服务等进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。供应商所提供的产品规格必须全部满足以上规格要求，不能有负偏离，否则作无效投标处理。安装时招标人将按照招标文件规定和投标文件的响应结合设备检验报告等资料核对设备物资是否达标。

三、商务要求

1、设备基本要求：

- 供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的货物。

- 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

- 供应商应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。

- 对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

- 所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

- 供应商投标时所提供的产品如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

- 若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 本招标文件中所列产品之品牌，制造商名称仅供参考，供应商所提供产品的品牌影响力、性能，配置参数等不能低于招标文件所提出的要求。

2、招标项目现场条件：

- 招标人只提供现场现状，施工用水用电的接驳由中标人自行解决，费用在报价中综合考虑，无论接通距离远近，均不因此增减费用，亦不因此延长工期。

- 现场条件以现状为准，投标人务必进行现场踏勘（联系电话：0756-2639870），投标人认为不满足施工条件的，费用在报价中综合考虑，中标后不因此增加费用，亦不因此延长工期。

- 供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由中标人负责整理及维护，所使用的场地必须报请招标人批准；若中标人认为招标人提供的场地不能完全满足工程施工需要时，中标人可使用其他场地，为本工程施工提供服务。所需费用由中标人负责，中标人不得以此为由提出增加费用和延长工期的主张。

3、投标报价上限：投标报价上限为人民币叁拾壹万元整（￥310,000.00），投标报价超过上限视为废标。投标报价应当包含完成招标项目所需的所有费用，包括但不限于：所有货物及备品备件、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。投标人应当根据招标设备清单等材料及现场踏勘情况自行考虑风险因素进行投标报价。否则，一旦中标，采购人将不予支付除了招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

4、付款条件：

- 本项目无预付款；

- 结算在工程竣工验收合格之日起90日（含本数，≤90日）之内完成，结算后支付至结算价格的97%；

- 工程结算价格的3%作为质量保修金，待竣工验收合格满五年经查无质量问题后一次性无息付清。

5、工期要求：签订合同之日起35个日历天内完工并通过验收。如因中标人原因造成工期延误，招标人有权做如下索赔：延误 5 天以内的(含5天)，每拖延1天中标人按照2000元标准支付违约金；延误 5 天以上的，每拖延1天中标人按照5000元标准支付违约金。不可抗力（地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨等，但不包括一般下雨天）造成的工期延误，工期顺延；经招标人确认的非中标人原因造成的工期延误，工期顺延。如由招标人的原因造成工期延期的，中标人不得要求进行经济索赔，但招标人可顺延工期。

6、质量要求：合格。执行国家、广东省、珠海市现行工程质量验评标准。

7、安全文明施工要求：合格。执行国家、广东省、珠海市现行安全生产文明施工验评标准。中标人必须进行安全交底，如果由于中标人原因导致发生安全生产事故造成损失的，中标人应无条件承担所有费用，且工期不得顺延。

8、合同方式：固定总价合同，在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整合同总价。

9、验收：

- 工程质量验收标准：国家、广东省、珠海市现行工程质量验评标准及施工规范要求；

- 工程质量验收时间：具备验收条件，投标人提出验收申请后5日内；

- 工程质量验收方法：投标人组织并提供验收所需各种资料，由招标人组织各相关人员进行验收，中标人需无条件配合。

10、质量保证及售后服务

- 供应商必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家相关标准。

- 供应商必须保证所有货物均为原装正货。货物的质保期详见设备物资清单列表，未规定质保期的按国家相关规定执行。软件终身免费升级，质保期内供应商必须免费上门服务，对因设备质量、设计制造或技术影响设备正常操作的应免费更换新设备。质保期自中标供应商和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。

- 可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。在质保期内对用户提出的质量问题及维修要求，中标供应商应2小时内响应，4小时内到达现场，并在到达现场后12小时内解决问题；中标供应商若12小时内不能排除故障，需在24小时内提供相同规格的产品或部件作代用品，以保证设备能正常运作。

- 维修及保养服务：中标供应商须承诺终生以优惠价格[优惠率（实际供应价/市场价）不高于85%]供应设备正常使用所必须的配件等，提供修复时间、关键设备备用方案等资料。

- 在质保期内中标供应商须每个季度到现场对设备进行维护保养。

11、免费培训：中标供应商免费对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备常规使用方法，以及小故障的判断与解决，并要求提供安装使用维护说明书。

12、技术资料

- 中标供应商应于验收后向用户提供技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

- 中标供应商应无条件移交所有密钥。

第三部分　投标人须知

- 说  明

- 适用范围：

  - 本招标文件适用于本项目的政府采购活动。

- 定义：

  - “采购人”是指：珠海报业传媒控股有限公司。

  - “招标代理机构”是指：广东明正项目管理有限公司。

  - “招标采购单位”是指：采购人，招标代理机构。

  - 合格的投标人：

2.5.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2.5.2. 符合招标文件规定的项目特殊条件要求的投标人。

  - “中标人”是指经法定评审程序确认并授以中标通知书及合同的投标人。

- 合格的货物和服务：

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用：

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，均按国家有关规定执行。

    - 中标人应在收到代理机构发出的“关于领取中标通知书及缴纳招标代理服务费的通知”后，三日内向采购代理机构缴纳招标代理服务费并领取《中标通知书》。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式支付。

    - 中标服务费为人民币伍仟元整（￥5，000.00），由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成:

  - 投标邀请书

  - 招标项目内容及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式

  - 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

  - 投标人应认真阅读、充分了解本项目招标文件包含的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人如不按照招标文件要求提交相关证明资料，或者没有对招标文件做出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清或修改

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知（招标采购单位）。（招标采购单位）将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，（招标采购单位）将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（招标采购单位）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行谈判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间十五日以前，无论出现何种原因，（招标采购单位）可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

  - 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向（招标采购单位）确认。

  - 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，（招标采购单位）可适当推迟投标截止期，但应发布公告书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 投标文件的编制和数量

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 除非招标文件中另有规定，投标人的投标文件以及与（招标采购单位）所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件编制

  - 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人所提供的设备和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

  - 投标人应按照“第二部分” 招标项目内容及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标明细报价表》和《开标一览表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

  - 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

  - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

  - 应包含设备运至最终目的地的运输、保险和伴随设备服务的其他所有费用。

  - 每一种规格的设备只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

- 备选方案

  - 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）。

- 联合体投标

  - 本项目不接受联合体参加报价。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加招标和中标后有履行合同能力的相关文件，作为其招标响应文件的组成部分，内容详见招标文件《响应文件编制及附件格式》中的“资格性文件”。

  - 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。招标文件《响应文件编制及其附件格式》中的“资格性文件”如要求携带原件核查或备查的，投标人应该在评审现场向招标小组提供原件核对，否则将作无效投标文件处理。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

- 投标保证金

  - 投标人应按招标文件规定的金额和期限缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

  - 投标保证金缴纳形式：银行转账。

投标保证金金额：人民币 陆仟元整（￥6,000.00）。

  - 投标保证金缴纳截止时间：2018年4月3日12时前。

投标保证金专用账号：

开户银行：农业银行珠海水湾支行

户    名：广东明正项目管理有限公司

账    号：44355201040004447

注：

  - 投标保证金必须来源于投标人账户，转账时应注明投标单位及投标项目名称；

  - 不管投标保证金从何处汇入，将只退回至投标人的银行账户。

  - 凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

  - 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的。

  - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

  - 法律法规规定的其他情形。

- 投标的截止期

  - 投标的截止时点为2018年4月4日15:00，超过截止时点后的投标为无效投标。

- 投标文件的数量和签署

  - 投标人应编制投标文件一式3份，其中正本1份和副本2份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- 招标响应文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

  - 如果未按要求密封和标记，（招标采购单位）对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 投标有效期为投标截止日之后90天。

- 开标、评标定标

- 开标

  - （招标采购单位）在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

  - （招标采购单位）做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

  - （招标采购单位）在开标结束后，依法对投标人的资格进行审查。

- 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由（招标采购单位）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表1人和技术、经济等方面的评审专家2人组成。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、价格评议。

  - 本次评标采用（合理低价）法。是指计算并确定低于并且最接近全部有效投标报价平均值的投标人为中标人。如果首次有效投标报价平均值以下(含平均值)的有效投标报价为五个（含五个）以上的，将首次有效投标报价平均值(含平均值)以下的有效投标报价进行二次平均，确定低于并且最接近二次有效投标报价平均值的投标人为中标人。若两个及以上投标人投标报价与中标价相等，采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签    署是否合格、实质性条款有无偏离等。

  - 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

  - 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

    - 在对投标文件做商务技术实质性要求审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

  - 投标保证金未提交或提交形式不符合招标文件要求的或金额不足；

  - 投标文件不符合招标文件规定的报价或其它实质性要求；

  - 投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；

  - 不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同，或有其它明显串通投标行为；

  - 投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

  - 投标报价高于本项目报价上限；

  - 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

  - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

  - 投标文件无法定代表人或其授权代表人签字的；

  - 参加招标活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

  - 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的

  - 不符合法律、法规及相关规章的要求。

    - 评标委员会对各投标人进行商务技术实质性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标的评价

  - 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

- 授标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，推荐符合招标文件需求且投标报价合理的投标人为本项目的中标人。

- 质疑

- 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向（招标采购单位）提出质疑，（招标采购单位）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 合同的订立和履行

- 合同的订立

  - 合同版本：用招标人提供的合同范本。中标单位中标后5个日历天内与招标人签订施工合同。

  - 中标公示期满之日起5个日历天内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

第四部分 合同书格式

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

合 同 书

项目名称：珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程

甲    方：珠海报业传媒控股有限公司

乙    方：

甲    方（采购人）：珠海报业传媒控股有限公司

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标供应商）：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程

根据珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目内容：珠海报业数字印刷基地弱电工程，包含安防监控部分、网络布线部分、主机房配置、各种辅材若干。

- 货物内容

乙方负责向甲方供应以下货物。

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌、规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与招标文件、投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥_______________元）。

合同金额包括所有货物及备品备件、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。

- 合同方式：固定总价合同，在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整合同总价。

- 设备要求

- 供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的货物。

- 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

- 供应商应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。

- 对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

- 所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

- 供应商投标时所提供的产品如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

- 若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 工期：自合同签订生效之日起35天内完工并通过验收。

- 验收：

安装调试完成后，甲方组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 付款方式：

- 本项目无预付款；

- 结算在工程竣工验收合格之日起90日（含本数，≤90日）之内完成，结算后支付至结算价格的97%；

- 工程结算价格的3%作为质量保修金，待竣工验收合格满五年经查无质量问题后一次性无息付清。

- 质保期及售后服务要求

- 乙方必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家相关标准。

- 乙方必须保证所有货物均为原装正货。货物的质保期详见设备物资清单列表，未规定质保期的按国家相关规定执行。软件终身免费升级，质保期内供应商必须免费上门服务，对因设备质量、设计制造或技术影响设备正常操作的应免费更换新设备。质保期自甲乙双方代表在验收单上签字之日起计算。

- 可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。在质保期内对用户提出的质量问题及维修要求，乙方应2小时内响应，4小时内到达现场，并在到达现场后12小时内解决问题；乙方若12小时内不能排除故障，需在24小时内提供相同规格的产品或部件作代用品，以保证设备能正常运作。

- 维修及保养服务：乙方须承诺终生以优惠价格[优惠率（实际供应价/市场价）不高于85%]供应设备正常使用所必须的配件等，提供修复时间、关键设备备用方案等资料。

- 在质保期内乙方须每个季度到现场对设备进行维护保养。

- 安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 免费培训：中标供应商免费对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备常规使用方法，以及小故障的判断与解决，并要求提供安装使用维护说明书。

- 技术资料

- 乙方应于验收后向用户提供技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

- 乙方应无条件移交所有密钥。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 不可抗力因素

- 甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 争议的解决

- 因货物的质量问题发生争议，由相关质量鉴定部门鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 执行本合同发生纠纷时，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 合同附件

- 投标报价单（原件）；

- 《中标通知书》（复印件加盖公章，提供原件给甲方验证）；

- 乙方有效之营业执照副本（复印件加盖公章，提供原件给甲方验证）；

- 乙方法定代表人或委托代理人身份证（复印件）。

- 其它

- 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 本合同一式  5  份。甲乙双方各执2份，采购代理机构执1份。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或代理人（签字）： |  | 法定代表人或代理人（签字）： |
| 签定地点： |  | 开户银行： |
|  |  | 账 号： |
| 日 期： 年月日 |  | 日 期： 年月日 |

合同见证单位：广东明正项目管理有限公司

见证日期：

第五部分　投标文件编制及附件格式

【一】投标文件的编制及组成

- 自查表：

1.1  资格性、符合性自查表

- 资格性文件：

2.1  投标函

2.2  法定代表人资格证明书及授权委托书

2.3  投标保证金缴纳情况

2.4  关于资格的声明函

2.5  投标承诺书

2.6  无重大违法记录的声明函

2.7  投标人认为需要提交的其他资料

- 商务技术部分：

3.1  商务条款响应表

3.2  技术条款响应表

4、价格部分：

4.1  开标一览表

4.2  分项报价表

注：请投标人按照招标文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。投标文件（1正本2副本）密封在一个封袋。

【二】附件格式（如下）

1、自查表

1.1 资格性、符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 法定代表资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标保证金交纳凭证 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 资格条件 | 符合招标文件资格要求。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过□不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

2、资格性文件

2.1 投标函

致： 珠海报业传媒控股有限公司

依据贵方珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 2 份。

- 自查表；

- 资格性文件；

- 商务技术部分；

- 价格部分。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为投标截止之日起 90 天。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致： 珠海报业传媒控股有限公司

.            同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中注明的投标有效期相同。

营业执照号码：                                    .

经济性质：                                         .

主营（产）:

兼营（产）：                                      .

投标人（盖章）：

签  发  日 期：

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正反面）

- 法定代表人授权委托书

致： 珠海报业传媒控股有限公司

兹授权       同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：在【珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程】的招投标活动中，全权代表本公司参与本采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

被授权人（授权委托人）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字或盖章之日起生效，特此声明。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证复印件（正反面）

说明：投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳信息

致： 珠海报业传媒控股有限公司

（ 投标人全称 ) 参加贵方组织的、招标编号为MZCD-1803-046的珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程招标活动。按招标文件的规定，已通过银行转账交纳人民币（大写）     　   元整的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账的要素一致，广东明正项目管理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

2.4关于资格的声明函

致： 珠海报业传媒控股有限公司

关于贵方珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程的投标邀请，本签字人愿意参加该项目投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

- 营业执照副本。

- 《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，提供资质的复印件加盖投标人公章；

- “信息系统集成及服务”三级或以上资质证书，提供资质的复印件加盖投标人公章；

- 完成过同类项目的案例。（提供合同及验收报告复印件加盖公章）

- 投标人近三年以来在经营活动中没有重大违法记录的声明（按照招标文件要求格式提供声明函）。

（注：上述相关资格证明文件提供复印件加盖公章附后，不能提交按无效投标处理。）

本资格声明函的签字人保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作废标处理，并且采购人有权没收其投标保证金。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日
2.4.1无重大违法违规记录承诺书

致： 珠海报业传媒控股有限公司

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。否则，由此造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：

1.如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

2.投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，招标人有权没收其投标保证金。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

2.5投 标 承 诺 书

致： 珠海报业传媒控股有限公司

本投标人已详细阅读了珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1. 遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 接受招标文件全部内容。

4. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

5. 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

6. 保证按招标文件及合同要求按质按量的完成约定任务；

7. 保证中标之后密切配合招标单位开展工作。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

3、商务技术部分

3.1商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受招标文件所述各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期为投标截止之日起90天 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 7 | 同意招标方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 8 | 工期、质保期符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

3.2技术条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 供应商根据招标项目相应的技术规格内容（招标文件第二部分“设备清单及参数需求”）填写以上相应的表格。如表格格式内容不能满足需要，供应商可根据表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

- 偏离情况包括“正偏离、负偏离、无偏离”，供应商须真实体现偏离情况。其中正偏离是指所投货物/服务技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物/服务技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

4、价格部分

4.1 开标一览表

| 项目名称 | 珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 备 注 | 自合同签订生效之日起35天内完工并通过验收。 |

注：１. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

２. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份单独封装在一个信封中，作为唱标之用。

3.  报价不能大于投标报价上限，不能为负数，否则视为无效投标。

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

4.2 分项报价表

人民币：元

| 序号 | 项目 | 品牌、型号等 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光级电动变焦摄像机 |  | 支 | 2 |  |  |
| 2 | 数字枪式摄像机8mm |  | 支 | 14 |  |  |
| 3 | 数字枪式摄像机6mm |  | 支 | 3 |  |  |
| 4 | 数字枪式摄像机3.6mm |  | 支 | 15 |  |  |
| 5 | 数字枪式摄像机12mm |  | 支 | 8 |  |  |
| 6 | 数字半球摄像机2.8mm |  | 支 | 2 |  |  |
| 7 | 枪式支架 |  | 个 | 38 |  |  |
| 8 | L型壁挂立杆 |  | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 网络水晶头 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 10 | 监控弱电箱 |  | 个 | 2 | 现有 |  |
| 11 | 监控箱室内 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 光纤跳线SC-FC |  | 条 | 7 |  |  |
| 存储部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字硬盘录像机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 企业级专用硬盘4T |  | 块 | 24 |  |  |
| 网络信息点及门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络模块 |  | 个 | 96 |  |  |
| 2 | 网络面板 |  | 个 | 48 |  |  |
| 3 | 明装底盒 |  | 个 | 48 |  |  |
| 4 | 中控打卡机门禁一体机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 门禁电池 |  | 块 | 5 |  |  |
| 6 | 中控门禁机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 电插锁 |  | 把 | 2 |  |  |
| 8 | 磁力锁 |  | 把 | 8 |  |  |
| 9 | 锁支架 |  | 个 | 10 |  |  |
| 10 | POE交换机24口 |  | 台 | 2 |  |  |
| 11 | POE交换机8口 |  | 台 | 3 |  |  |
| 12 | 交换机24口 |  | 台 | 1 | 现有 |  |
| 13 | 交换机48口 |  | 台 | 1 | 现有 |  |
| 14 | Juniper |  | 台 | 1 | 现有 |  |
| 15 | 光纤收发器单模 |  | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 配线架 |  | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 理线架 |  | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 跳线 |  | 条 | 48 |  |  |
| 19 | 语音配线架 |  | 个 | 2 |  |  |
| 红外对射报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 红外报警器 |  | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 红外报警器 |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 报警器支架 |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 后备电池 |  | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 集中供电器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 线材及线管部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  | 箱 | 8 |  |  |
| 2 | 网线 |  | 箱 | 3 |  |  |
| 3 | 电源线 |  | 米 | 1440 |  |  |
| 4 | 电源线（报警系统） |  | 米 | 950 |  |  |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 需投标人现场踏勘确定用量进行报价 |  |  |
| 6 | 4芯光缆 |  | 米 | 370 |  |  |
| 7 | 4芯光纤盒 |  | 米 | 4 |  |  |
| 8 | 弱电桥架 |  | 个 | 130 |  |  |
| 9 | 6分线管 |  | 米 | 2090 |  |  |
| 10 | 6分直通 |  | 米 | 710 |  |  |
| 11 | 6分波纹管 |  | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 6分卡玛 |  | 米 | 700 |  |  |
| 13 | 标签带 |  | 卷 | 8 |  |  |
| 机柜及UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  | 2 | 甲方现有,需由专业单位搬迁，固定报价8000元，由中标人支付给甲方指定的搬迁单位 | 8000 |
| 2 | UPS主机 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 电池 |  |  | 32 |  |  |
| 4 | 电池柜 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 安装及辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 网络交换机拆装 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机柜拆装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙机柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 拼接液晶屏幕 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 网络高清解码矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电脑 |  | 台 | 1 |  |  |
| 人工及施工材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 |  | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 人工调试 |  | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 8米脚手架 |  | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 熔纤费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 其他材料 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

投标文件密封封面

| 项目名称：珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程 招标编号：MZCD-1803-046 投标人全称（公章）： 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 投标人地址： 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； - 本封面复印或打印有效； 3. 投标文件密封各封口处须加盖投标人公章。 |

【 】正本/【 】副本

投标文件

（封面）

项目名称：    珠海报业数字印刷基地弱电项目建设工程

项目地址：                  珠海市

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：         电话：         手机：