珠海市市场监督管理局12楼办公用房修缮工程

预 算 编 制 说 明

- 工程概况

1、工程名称：珠海市市场监督管理局12楼办公用房修缮工程

2、工程地点：珠海市香洲区

3、建设单位：珠海市市场监督管理局

4、工程概况：房间墙面、天棚修缮工程等

- 编制依据和计价办法

1、计价依据：根据业主提供工程量及工程做法计算编制；

2、定额采用：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》；

3、计价规则：采用清单计价，执行国家《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、材料价格：按照2020年第03期《珠海工程造价信息》公布扣税价计入，《珠海工程造价信息》无公布的材料价格按市场价格或周边地区价格计入；

5、费率：管理费按二类地区取费，土建及安装工程部分利润按（人工费+机具费）*20%，增值税税率按9%，人工费按定额系数1调整；

6、预算包干费土建工程以（分部分项人工费+分部分项机械费）为计算基础 * 7%，安装工程以（分部分项人工费+分部分项机械费）为计算基础 * 10%；

7、绿色施工安全防护措施费：土建工程部分按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)土建以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算，安装以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算；

8、本工程计划工期60日历天，不计赶工措施费。

- 预算造价及指标

- 本工程预算金额为296,889.75元（含预留金额30,000.00元）。

其中：土建工程241,104.46元，占总造价80.12%；安装工程29,057.91元，占总造价9.78%；预留金额30,000.00元，占总造价10.10%。

- 其他说明

- 拆除废料外运运距按25km考虑；

- 预留金额按30,000.00考虑；

附件：

附件一：造价汇总表

附件二：预算审批表

编制人：

复核人：

项目负责人：

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

2020 年5月13日